ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

«Развитие топливно-энергетического

комплекса и жилищно-коммунального

хозяйства»

на 2021 – 2025 годы»

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы**

**«Обращение с твердыми коммунальными отходами на**

**территории муниципального образования Брюховецкий район»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор подпрограммы** | заместитель главы муниципального образования Брюховецкий район, начальник управления по архитектуре, строительству и ЖКХ |
| **Участники подпрограммы** | администрация муниципального образования Брюховецкий район  управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрация муниципального образования Брюховецкий район |
| **Цели подпрограммы** | комплексное и устойчивое развитие муниципального образования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами |
| **Задачи подпрограммы** | создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  определение мест и схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами  организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Брюховецкий район |
| **Перечень целевых показателей подпрограммы** | количество вновь созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;  количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на которых осуществляется содержание, уборка и дезинфекция мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;  актуализация схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;  актуализация реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;  организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами;  установка контейнеров для накопления (в том числе раздельному накоплению) твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Брюховецкий район |
|  |  |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** | 2021 - 2025 годы,  программа реализуется в один этап |
|  |  |
| **Объемы бюджетных ассигнований программы** | общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 170,61тыс. руб., в том числе:  бюджет муниципального образования Брюховецкий район 170,61тыс. руб.;  В том числе по годам:  2021 год – 170,61тыс. руб., в том числе:  бюджет муниципального образования Брюховецкий район – 170,61тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб., в том числе  бюджет муниципального образования Брюховецкий район – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. руб., в том числе:  бюджет муниципального образования Брюховецкий район – 0,0 тыс. рублей;  2024 год - 0,0 тыс. руб., в том числе:  бюджет муниципального образования Брюховецкий район – 0,0 тыс. рублей;  2025 год - 0,0 тыс. руб., в том числе:  бюджет муниципального образования Брюховецкий район – 0,0 тыс. рублей; |
|  |  |
| **Контроль за выполнением муниципальной программы** | администрация муниципального образования Брюховецкий район  Совет муниципального образования Брюховецкий район |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития

муниципального образования в обращения с твердыми

коммунальными отходами на территории

муниципального образования Брюховецкий район

Одной из основных экологических проблем Краснодарского края является проблема обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО). Ежегодно в районе образуется около 15,6 тыс. тонн ТКО. В своем составе они содержат значительное количество компонентов, пригодных после соответствующей сортировки и переработки для повторного использования (вторичных материальных ресурсов), которые безвозвратно теряются при захоронении ТКО на полигонах. ТКО на территории района вывозят на полигон в 1,8 км к востоку от станицы Переясловской, с кадастровым номером: 23:04:0201009:287, площадью 14 794 кв.м.

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89–ФЗ «Об отходах производства и потребления» полномочия по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее-ТКО) возложены на органы местного самоуправления.

Работы по содержанию мест (площадок) накопления ТКО включают в себя в том числе и санитарную обработку контейнеров (дезинсекцию, дезинфекцию и дератизацию).

На территории района сбором и вывозом твердых коммунальных отходов занимаются предприятия ООО «Брюховецкая-Чистая страница» и МУП «Исток». Предприятия ООО «Брюховецкая-Чистая страница» осуществляет сбор и транспортирование отходов в Брюховецком, Переясловском, Батуринском, Большебейсугском, Чепигинском, Новосельском и Свободненском сельских поселениях, а МУП «Исток» на территории Новоджерелиевского сельского поселения по утвержденному графику. Охват абонентскими договорами на вывоз ТКО составляет порядка 63%.

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования предприятию ООО «Брюховецкая-Чистая станица выдана бессрочная лицензия № 023 00371 от 14.11.2016 года на осуществление деятельности – транспортирование, а МУП «Исток» № 023 00788 от 12 сентября 2019 года.

Определен статус объекта (полигона) размещения отходов расположенного на территории муниципального образования Брюховецкий район, по адресу: Краснодарский край, ст. Брюховецкая, в 1,8 км к востоку от ст. Переясловской, включенный в государственный реестр объектов размещения отходов и имеющий правоустанавливающие документы в соответствии с территориальной схемой.

Получено заключение Минприроды России о возможности использования объекта размещения твердых коммунальных отходов, введенного в эксплуатацию до 1 января 2019 года, и не имеющего документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, для размещения твердых коммунальных отходов от 20 апреля 2020 года №25/4-з.

Приложением от 26.08.2020 года № 7/2020-ТКО к приказу Региональной энергетической комиссии – Департамента цен и тарифов Краснодарского края от 17.08.2020 года № 1/ТКО утвержден тариф на захоронение твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Брюховецкий район и составляет 49,71 руб./куб.м.

Приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства от 29.10.2019 года № 552 «О присвоении статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по Тимашевской зоне деятельности, АО «Мусороуборочная компания» определено как региональный оператор на территории муниципального образования Брюховецкий район.

В рамках исполнения постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 февраля 2020 года № 60 «Об утверждении Порядка накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов на территории Краснодарского края и признании утратившими силу некоторых постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края» на территории муниципального образования Брюховецкий район с 1 июля 2020 года реализуется 1 этап по раздельному накоплению ТКО на пластик и несортированные ТКО.

По состоянию на 1 октября 2020 года установлено по 1 контейнеру для сбора пластика, стекла и бумаги. В перспективе - продолжить установку контейнеров для сбора пластиковых отходов.

2 этап по раздельному сбору органических (пищевых) отходов, пластика и несортированных ТКО вступает в силу с 1 июля 2021 года.

3 этап по раздельному сбору органических (пищевых) отходов, стекла, пластика, бумаги и несортированных ТКО вступает в силу с 1 июля 2022 года.

Для исполнения постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 февраля 2020 года № 60 «Об утверждении Порядка накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов на территории Краснодарского края и признании утратившими силу некоторых постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края» на территории муниципального образования Брюховецкий район требуется дополнительно установить 5 контейнеров для сбора стекла, 9 контейнеров для сбора пластика, 3 контейнера для сбора бумаги, 3 контейнера для сбора органических (пищевых) отходов и 5 контейнеров для сбора несортированных ТКО.

Подпрограмма способствует достижению следующей цели в части комплексного развития муниципального образования Брюховецкий район – обеспечение экологической безопасности, в том числе защиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия ТКО.

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения

задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализацию подпрограммы предполагается осуществлять в течение 5 лет (2020 - 2024 годы) в один этап.

Цели, задачи, целевые показатели достижения целей и решения задач подпрограммы представлены в таблице:

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | | Единица измерения | Статус | | Значение показателей | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Брюховецкий район» | | | | | | | | | | |
| Цель: обеспечение экологической безопасности, в том числе для защиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Брюховецкий район | | | | | | | | | | |
| Задача 1: оснащение территории района местами (площадками) накопления твердых коммунальных отходов, отвечающих санитарным требованиям | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество созданных мест (площадок) ТКО, в том числе и для раздельного сбора мусора под пластик, бумагу, стекло, органические (пищевые) отходы, несортированные ТКО | шт | | | 3 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| 2 | Количество приобретенных в текущем году контейнеров, в том числе и для раздельного сбора мусора под | шт | | | 3 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | пластик, бумагу, стекло, органические (пищевые) отходы, несортированные ТКО |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество мест (площадок) ТКО подлежащих очистке от снега, ручной очистке от мусора на прилегающей территории | шт. | | | 3 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 4 | Количество контейнеров и мест (площадок) подлежащих дератизации, дезинфекции, дезинсекции | км. | | | 3 | 0 | 57 | 57 | 57 | 57 |

Значение целевого показателя № 1 -№ 4 определяются на основании данных оплаченных счетов на приобретение контейнеров, в том числе и для раздельного сбора мусора под пластик, бумагу, стекло, органические (пищевые) отходы, несортированные ТКО, а также на основании заключенных договоров по очистке контейнерных площадок от снега и мусора, работ по дератизации, дезинфекции, дезинсекции и актов на выполненные работы.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования

Брюховецкий район»

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Источник финансирования | Объем  финанси-рования,  всего (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель | обеспечение экологической безопасности, в том числе для защиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Брюховецкий район | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1 | оснащение территории района местами (площадками) накопления твердых коммунальных отходов, отвечающих санитарным требованиям | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Строительство и оснащение мест (площадок) ТКО, в том числе и для раздельного сбора мусора под пластик, бумагу, стекло, органические (пищевые) отходы, несортированные ТКО | За счет средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | | | | | | | Строительство и оборудование новых контейнерных мест (площадок) | управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрация муниципального образования Брюховецкий район |
| 1.1.2 | Приобретение контейнеров, в том числе и для раздельного сбора мусора под пластик, бумагу, стекло, органические (пищевые) отходы, несортированные ТКО | За счет средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | | | | | | | Установка необходимого количества контейнеров для сбора ТКО в том числе раздельного | управление по архитектуре, строительству и ЖКХ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | 11 |
| 1.1.3 | Сезонная уборка мест (площадок) ТКО от снега, мусора на прилегающей территории | всего | 170,61 | | | 170,61 | |  | | - | | | - | | - | Соблюдение санитарного состояния мест (площадок) ТКО на прилегающей территории | управление по архитектуре, строительству и ЖКХ |
| местный бюджет | 170,61 | | | 170,61 | |  | | - | | | - | | - |
| 1.1.4 | Проведение дератизации, дезинфекции, дезинсекции в местах (площадках) накопления ТКО |  | За счет средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | | | | | | | | | | | | | Соблюдение санитарного состояния мест (площадок) ТКО на прилегающей территории | управление по архитектуре, строительству и ЖКХ |
| Итого | | всего | 170,61 | | 170,61 | |  | | | | - | - | | - | |  |  |
| местный бюджет | 170,61 | | 170,61 | |  | | | | - | - | | - | |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Источники  финансирования | Объем  Финанси -  рования,  тыс. руб | В том числе по годам | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Брюховецкий район» | Местный бюджет | 170,61 | 170,61 | - | - | - | - |
| Итого | 170,61 | 170,61 | - | - | - | - |

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы определены на основании финансирования аналогичных мероприятий в 2019 году на территории сельских поселений и на основании коммерческих предложений организаций, работающих в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета муниципального образования Брюховецкий район.

5. Механизм реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в соответствии с разработанным комплексом мероприятий.

Формы и методы организации управления реализацией Подпрограммы определяются правовыми актами муниципального образования Брюховецкий район.

Порядок финансирования Подпрограммы, учет расходов на ее выполнение, а также отчетность об использовании определяются правовыми актами муниципального образования Брюховецкий район.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете муниципального образования Брюховецкий район на соответствующий финансовый год.

Общее руководство и координацию исполнения Подпрограммы осуществляет заместитель главы муниципального образования Брюховецкий район, начальник управления по архитектуре, строительству и ЖКХ

Текущий контроль за ходом исполнения Подпрограммы и освоением выделяемых средств осуществляет администрация муниципального образования Брюховецкий район.

Заместитель главы муниципального

образования Брюховецкий район,

начальник управления по

архитектуре, строительству и ЖКХ Е.Д. Самарский