ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий район

от ______________ № _______

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение к постановлению администрации муниципального образования Брюховецкий район

от 5 апреля 2017 года № 320 «Об утверждении муниципальной программы

муниципального образования Брюховецкий район

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования

в сфере строительства, транспорта и дорожного хозяйства»

на 2018 - 2022 годы»

1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования Брюховецкий район «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования в сфере строительства, транспорта и дорожного хозяйства» на 2018 - 2022 годы:

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 76 893,038 тыс. руб., в том числе: бюджет муниципального образования Брюховецкий район – 42 229,738 тыс. руб.; краевой бюджет – 19 184,7 тыс. руб.; федеральный бюджет – 9 478,6 тыс. руб.; внебюджетные источники – 6000,0 тыс. руб. В том числе по годам: 2018 год – 7 582,102 тыс. руб., в том числе: бюджет муниципального образования Брюховецкий район – 6 082,102 тыс. руб.; внебюджетные источники – 1500,0 тыс. руб. 2019 год – 7 861,076 тыс. руб., в том числе: бюджет муниципального образования Брюховецкий район – 7 861,076 тыс. руб. 2020 год – 14 940,56 тыс. руб., в том числе: бюджет муниципального образования Брюховецкий район – 8 440,56 тыс. руб.; краевой бюджет – 2 000,00 тыс. руб.; внебюджетные источники – 4 500,0 тыс. руб. 2021 год – 38 447,8 тыс. руб., в том числе бюджет муниципального образования Брюховецкий район – 11 784,5 тыс. руб.; краевой бюджет – 17 184,7 тыс. руб.; федеральный бюджет – 9 478,6 тыс. руб. внебюджетные источники – 4 500,0 тыс. руб. 2022 год – 8 061,5 тыс. руб., в том числе: бюджет муниципального образования Брюховецкий район – 8 061,5 тыс. руб.»; |
| --- | --- |

2) таблицу № 1 раздела 2 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Таблица № 1

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |
| 1 | Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования в сфере строительства, транспорта и дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: комплексное и устойчивое развитие муниципального образования в сфере строительства, транспорта и дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подпрограмма № 1 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Брюховецкий район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Брюховецкий район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Сокращение числа лиц, погибших в результате ДТП | % | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |
|  | Задача 2: пропаганда безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Сокращение общего количества ДТП | % | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |
|  | Задача 3: проведение работ по организации движения транспорта и пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Количество установленных дорожных знаков | шт. | 3 | 6 |  |  | 108 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.4 | Протяженность автомобильных дорог, на которых нанесена дорожная разметка | км. | 3 | 6,3 | 1,7 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5 | Количество дамб, на которых установлены дорожные ограждения | шт. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6 | Протяженность установленного барьерного ограждения | м. | 3 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.7 | Количество выполненных научно-исследовательских работ | шт. | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Подпрограмма № 2 «Комплексное развитие пассажирского транспорта муниципального образования Брюховецкий район» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: повышение уровня транспортного обслуживания населения муниципального образования Брюховецкий район |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: обеспечение существующих маршрутов регулярного сообщения муниципального образования Брюховецкий район автотранспортными средствами с улучшенными технико-экономическими характеристиками и отвечающими требованиям пассажировместимости |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 |  | Количество приобретенных автотранспортных средств с улучшенными технико-экономическими характеристиками | шт. | 3 | 1 | - | 1 | - | - |
| 4.1 | Подпрограмма № 3 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования Брюховецкий район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Брюховецкий район, соответствующей потребностям населения и экономики муниципального образования Брюховецкий район |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: содержание автомобильных дорог на территории муниципального образования Брюховецкий район в эксплуатационном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Протяженность автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, содержащихся в эксплуатационном состоянии |  | км. | 3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 8,4 | 8,4 |
| 5.1 | Подпрограмма № 4 «Отдельные мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1: обеспечение функционирования МКУ «Управление капитального строительства МО Брюховецкий район» |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1: финансирование деятельности МКУ «Управление капитального строительства МО Брюховецкий район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Количество сохраненных рабочих мест в МКУ «Управление капитального строительства МО Брюховецкий район» | шт. | 3 |  | 12 |  | 13 | 17 | 17 | 17 |
|  | Цель 2: организация строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы, жилых домов, объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры муниципального образования Брюховецкий район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: осуществление функции заказчика-застройщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Объем оказанных бесплатных услуг | тыс. руб. | 3 |  | 2000,0 |  | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| 5.1.3 | Объем оказанных платных услуг | тыс. руб. | 3 |  | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 6.1 | Подпрограмма № 5 «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: совершенствование условий для развития медицинской помощи и обеспечение её доступности для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: совершенствование оказания медико-санитарной помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Подготовка проектно-сметной документации по объекту «Здание амбулатории врача общей практики в с. Большой Бейсуг» | кол-во | 3 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.2 | Ввод в эксплуатацию здания амбулатории врача общей практики в с. Большой Бейсуг | кол-во | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6.1.3 | Устройство бетонного фундамента под установку модульного здания ФАП х.Киновия | кол-во | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6.1.4 | Подведение коммуникаций к зданию блочно – модульного фельдшерско – акушерского пункта х.Киновия | кол-во | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6.1.5 | Подготовка проектно-сметной документации по объекту «Фельдшерско-акушерский пункт в х.Кубань муниципального образования Брюховецкий район» | кол-во | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.6 | Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в х.Кубань муниципального образования Брюховецкий район» | кол-во | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

»;

3) таблицу № 2 раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Таблица № 2

| № п/п | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Брюховецкий район» | Местный бюджет | 2 139,926 | 313,9 | 1 826,026 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | «Комплексное развитие пассажирского транспорта муниципального образования Брюховецкий район» | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | 6 000,0 | 1 500,0 | - | 4 500,0 | - | - |
| 3. | «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования Брюховецкий район» | Местный бюджет | 5 204,386 | 285,002 | 245,950 | 481,634 | 3 757,4 | 434,400 |
| 4. | «Отдельные мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы» | Местный бюджет | 34 605,0 | 5 483,2 | 5 789,1 | 7 678,5 | 8 027,1 | 7 627,1 |
| 5. | «Устойчивое развитие сельских территорий» | Местный бюджет | 280,426 | - | - | 280,426 | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | 19 184,7 | - | - | 2 000,0 | 17 184,7 | - |
|  |  | Федеральный бюджет | 9 478,6 | - | - | - | 9 478,6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого |  | Местный бюджет | 42 229,738 | 6 082,102 | 7 861,076 | 8 440,56 | 11 784,5 | 8 061,5 |
|  |  | Краевой бюджет | 19 184,7 | - | - | 2 000,0 | 17 184,7 | - |
|  |  | Федеральный бюджет | 9 478,6 | - | - | - | 9 478,6 | - |
|  |  | Внебюджетные источники | 6 000,0 | 1 500,0 | - | 4 500,0 | - | - |
|  |  | Всего | 76 893,038 | 7 582,102 | 7 861,076 | 14 940,56 | 38 447,8 | 8 061,5 |

».

2. В приложении № 3 к муниципальной программе муниципального образования Брюховецкий район «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования в сфере строительства, транспорта и дорожного хозяйства» на 2018 - 2022 годы:

- 1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования Брюховецкий район» изложить в новой редакции:

| «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составляет 5 204,386 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования Брюховецкий, в том числе по годам: 2018 год – 285,002 тыс. рублей; 2019 год – 245,950 тыс. рублей; 2020 год – 481,634 тыс. рублей; 2021 год – 3 757,4 тыс. рублей; 2022 год – 434,400 тыс. рублей»; |
| --- | --- |

2) таблицу № 1 раздела 2 «Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Таблица № 1

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Подпрограмма «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования Брюховецкий район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Брюховецкий район, соответствующей потребностям населения и экономики муниципального образования Брюховецкий район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: содержание автомобильных дорог на территории муниципального образования Брюховецкий район в эксплуатационном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, содержащихся в эксплуатационном состоянии | км. | 3 |  | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 8,4 | 8,4 |

»;

3) таблицу № 2 раздела 3 «Перечень мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования Брюховецкий район» изложить в следующей редакции:

«Таблица № 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финанси-рования, всего (тыс.руб) | В том числе по годам |  |  |  |  | Непосред-ственный результат реализации мероприятия |  | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 1 | Цель | Формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Брюховецкий район, соответствующей потребностям населения и экономики муниципального образования Брюховецкий район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | Содержание автомобильных дорог на территории муниципального образования Брюховецкий район в эксплуатационном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов: 1. «п. Лиманский – рыбопитомник» 2. «х. Киновия – а/д ст. Чепигинская - пос. Лебяжий Остров» 3. «Рыбстан бр. № 3 – х. Киновия» 4. «ст. Брюховецкая – ст. Переясловская» (дамба) (очистка дорог от снега, уборка мусора, покос травы и т.д.) | всего | 5 204,386 | 285,002 | 245,950 | 481,634 | 3 757,4 | 434,400 |  | Содержание 8,4 км автомобильных дорог в эксплуатационном состоянии | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель, специализированные организации, выполняющие работы по содержанию автомобильных дорог - исполнители |
|  |  | местный бюджет | 5 204,386 | 285,002 | 245,950 | 481,634 | 3 757,4 | 434,400 |  |  |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5. Автомобильная асфальтированная дорога вдоль рыбопитомника Лебяжий (от птицефабрики «Лиманская» до рыболовецкого стана хутора Киновия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | всего | 5 204,386 | 285,002 | 245,950 | 481,634 | 3 757,4 | 434,400 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 5 204,386 | 285,002 | 245,950 | 481,634 | 3 757,4 | 434,400 |  |  |

»;

4) таблицу № 3 раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования Брюховецкий район» изложить в следующей редакции:

«Таблица № 3

| Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем Финансирования, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования Брюховецкий район» | Местный бюджет | 5 204,386 | 285,002 | 245,950 | 481,634 | 3 757,4 | 434,400 |
|  | Итого | 5 204,386 | 285,002 | 245,950 | 481,634 | 3 757,4 | 434,400 |

».

3. В приложении № 5 к муниципальной программе муниципального образования Брюховецкий район «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования в сфере строительства, транспорта и дорожного хозяйства» на 2018 - 2022 годы:

- 1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» изложить в новой редакции:

| «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составляет 28 943,726 тыс. руб., в том числе: бюджет муниципального образования Брюховецкий район – 280,426 тыс. руб.; краевой бюджет – 19 184,7 тыс. руб.; федеральный бюджет – 9 478,6 тыс. руб. В том числе по годам: 2020 год – 2 280,426 тыс. руб., в том числе: бюджет муниципального образования Брюховецкий район – 280,426 тыс. руб.; краевой бюджет – 2 000,00 тыс. руб.; 2021 год – 26 663,3 тыс. руб., в том числе: краевой бюджет – 17 184,7 тыс. руб.; федеральный бюджет – 9 478,6 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.»; |
| --- | --- |

2) таблицу № 1 раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Таблица № 1

| Год реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2020 год | 2 280,426 | 280,426 | 2 000,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 26 663,3 | 0,0 | 17 184,7 | 9 478,6 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме | 28 943,726 | 280,426 | 19 184,7 | 9 478,6 | 0,0 |

»;

4) таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» в приложении № 2 к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» изложить в следующей редакции:

«

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | - В том числе по годам |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | - Цель: совершенствование условий для развития медицинской помощи и обеспечение её доступности для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Задача: совершенствование оказания медико-санитарной помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Подготовка проектно-сметной документации по объекту «Здание амбулатории врача общей практики в с. Большой Бейсуг» | всего |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 | 0,0 | 0,0 | Подготовлена проектно-сметная документация по объекту «Здание амбулатории врача общей практики в с. Большой Бейсуг» | администрация муниципального образования Брюховецкий район –главный распорядитель и исполнитель |
|  |  | краевой бюджет |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Строительство здания амбулатории врача общей практики в с. Большой Бейсуг | всего |  | 15 913,3 |  | 0,0 | 15 913,3 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию здания амбулатории врача общей практики в с. Большой Бейсуг |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 15 913,3 |  | 0,0 | 15 913,3 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Устройство бетонного фундамента под установку модульного здания ФАП х.Киновия | всего | 162,07 | 162,07 | 0,0 | 0,0 | Устройство бетонного фундамента под установку модульного здания ФАП х.Киновия | управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район и муниципальное казенное учреждение «Управление ка-питального стро-ительства муни-ципального образо-вания Брюховецкий район» - исполните-ли |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 162,07 | 162,07 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| - 4. | Подведение коммуникаций к зданию блочно – модульного фельдшерско – акушерского пункта х.Киновия | всего | 118,356 | 118,356 | 0,0 | 0,0 | - Подведение коммуникаций к зданию блочно – мо-дульного фельдшерско – акушерского пункта х.Киновия | - Управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район и муници-пальное казенное учреждение «Управление ка-питального стро-ительства муни-ципального обра-зования Брюхо-вецкий район» - исполнители |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 118,356 | 118,356 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

| - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - 8 | - 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 5. | Подготовка проектно-сметной документации по объекту «Фельдшерско-акушерский пункт в х.Кубань муниципального образования Брюховецкий район» | всего | 750,0 | 0 | 750,0 | 0 | - Подготовка проектно-сметной документации по объекту «Фельдшерско-акушерский пункт в х.Кубань муниципального образования Брюховецкий район | - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства муниципального образования Брюховецкий район» - главный распорядитель |
|  |  | краевой бюджет | 750,0 | 0 | 750,0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| - 6. | Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в х.Кубань му-ниципального образования Брюховецкий район» | всего | 10 000,0 | 0 | 10 000,0 | 0 | - Ввод в эксплуатацию объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в х.Кубань му-ниципального образования Брюховецкий район» | - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства муниципального образования Брю-ховецкий район» - главный распорядитель |
|  |  | краевой бюджет | 521,4 |  | 521,4 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 9 478,6 | 0 | 9 478,6 | 0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

| - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - 8 | - 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | всего | 28 943,726 | 2 280,426 | 26 663,3 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 19 184,7 | 2 000,00 | 17 184,7 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 9 478,6 | 0,0 | 9 478,6 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 280,426 | 280,426 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

».

Исполняющий обязанности заместителя главы

муниципального образования Брюховецкий район,

начальника управления по архитектуре,

строительству и ЖКХ                                                                                                                                                      А.Н. Харин