# АДМИНИСТРАЦИЯ БАТУРИНСКОГО СЕЛЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

ст-ца Батуринская

**О реализации отдельных мероприятий в целях внедрения энергосервисной деятельности на территории Батуринского сельского поселения Брюховецкого района**

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 961 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса», приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 20 февраля 2018 года № 33 «О развитии энергосервисной деятельности на территории Краснодарского края», для реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Батуринского сельского поселения Брюховецкого района п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по модернизации уличного освещения на территории Батуринского сельского поселения Брюховецкого района (Приложение № 1), а также формы таблиц сводной информации параметров уличного освещения (Приложение № 2).
2. Заместителю главы Батуринского сельского поселения Брюховецкого района Н.Е.Цыцора обеспечить реализацию утвержденного плана мероприятий («дорожную карту») по модернизации уличного освещения на территории Батуринского сельского поселения Брюховецкого района
3. Специалисту 2 категории-юристу администрации Батуринского сельского поселения Брюховецкого района М.А.Сапроновой обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Батуринского сельского поселения Брюховецкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в сетевом издании «ВЕСТНИК-ИНФО».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава Батуринского

сельского поселения

Брюховецкого района В.Н.Сурмач

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Батуринского сельского поселения Брюховецкого района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**План мероприятий («дорожная карта») по модернизации уличного освещения на территории**

**Батуринского сельского поселения Брюховецкого района**

| № п/п | Мероприятия | Результат мероприятия | Исполнители мероприятий | Срок  (рекомендуемые даты) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Обследование объектов энергосервисного контракта с целью выявления оборудования, подлежащего необходимому ремонту или замене | Составление и утверждение дефектной ведомости оборудования объектов энергосервисного контракта, подлежащего необходимому ремонту или замене | Заместитель главы Батуринского сельского поселения Брюховецкого района – Н.Е.Цыцора | На постоянной основе |
| 2 | Сбор первичной информации об объектах энергосервисного контракта | Заполнение формы технико-экономических параметров уличного освещения | Заместитель главы Батуринского сельского поселения Брюховецкого района – Н.Е.Цыцора | На постоянной основе |
| 3 | Проведение инвентаризации уличного освещения на территории Батуринского сельского поселения Брюховецкого района | Заполнение инвентаризационной описи | Заместитель главы Батуринского сельского поселения Брюховецкого района – Н.Е.Цыцора | До 01.11.2018 г. |
| 4 | Замена ламп уличного освещения | Замена ламп уличного освещения | Заместитель главы Батуринского сельского поселения Брюховецкого района – Н.Е.Цыцора | На постоянной основе |
| 5 | Реконструкция уличного освещения ул. Ленина в ст. Батуринской Брюховецкого района | Утверждение План-графика закупок, с учетом включения в общий перечень работ по реконструкции (модернизации) объектов энергосервисного контракта для обеспечения муниципальных нужд | Заместитель главы Батуринского сельского поселения Брюховецкого района – Н.Е.Цыцора | До 01.12.2018 г. |
| 6 | Ремонт уличного освещения х.Заря Батуринского сельского поселения Брюховецкого района | Утверждение План-графика закупок, с учетом включения в общий перечень работ по реконструкции (модернизации) объектов энергосервисного контракта для обеспечения муниципальных нужд | Заместитель главы Батуринского сельского поселения Брюховецкого района –Н.Е.Цыцора | До 20.11.2019 г. |

Заместитель главы

Батуринского сельского поселения Н.Е.Цыцора

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации Батуринского сельского поселения Брюховецкого район а

от 16.08.2018 № 71

**Формы таблиц сводной информации параметров уличного освещения**

**Контакты**

Таблица №1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Контактные данные балансодержателя: | | Контактные данные эксплуатирующей организации: | |
| Наименование организации: | Администрация Батуринского сельского поселения Брюховецкого района | Наименование  организации: |  |
| Адрес: | Брюховецкий район, ст.Батуринская ул.Красная,40 | Адрес: |  |
| Руководитель организации (должность, Ф.И.О, телефон, e-mail): | В.Н.Сурмач - глава Батуринского сельского поселения Брюховецкого района | Руководитель организации (должность, Ф.И.О, телефон, e-mail): |  |
| Контактные данные технических специалистов (должность, Ф.И.О, телефон, e-mail): | Н.Е.Цыцора - заместитель главы Батуринского сельского поселения | Контактные данные технических специалистов (должность, Ф.И.О, телефон, e-mail): |  |
| 8(86156)46157 |  |

**Характеристики системы уличного освещения**

Таблица №2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название улиц, проездов, переулков** | **Число полос движения, шт.** | **Категория дорог (по СП52.13330.2011)** | **Протяженость питающей линии, м** | **Тип светильника** | Тип и мощность установленной лампы, Вт | **Количество светильников данного типа, шт.** | **Тип опор (ЖБ, М, Д)** | **Высота опор, м** | **Количество светильников на опоре, шт.** | **Количество опор, шт.** | **Расположение опор относительно дорожного полотна(с одной строны дороги, по обе стороны дороги)** |
| ул. Красная | 2 |  | 2345 | НКУ | 20 | 36 | М/ЖБ | 9/6,5 | 1 | 36 | не более 1 м от проезжей части/4 м от дор.полотна |
| ул.Октябрьская | 2 |  | 1584 | НКУ | 20 | 32 | М/ЖБ | 9/6,5 | 1 | 32 | не более 1 м от проезжей части/4 м от дор.полотна |
| ул.Захарченко | 2 |  | 2254 | НКУ | 20 | 32 | М/ЖБ | 9/6,5 | 1 | 32 | не более 1 м от проезжей части/4 м от дор.полотна |
| ул.Шоссейная | 2 |  | 584 | НКУ | 20 | 22 | М/ЖБ | 9/6,5 | 1 | 22 | не более 1 м от проезжей части/4 м от дор.полотна |
| ул.Гагарина | 2 |  | 862 | НКУ | 20 | 11 | М/ЖБ | 9/6,5 | 1 | 11 | не более 1 м от проезжей части/4 м от дор.полотна |
| ул.Ленина | 2 |  | 615 | НКУ | 20 | 8 | М/ЖБ | 9/6,5 | 1 | 8 | не более 1 м от проезжей части/4 м от дор.полотна |

**График включения-отключения установок наружного освещения**

Таблица №3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Месяц | Число месяца | | | | | | | | | | | | Итого: |
| п/п | с1 | по 5 | с 6 | по 10 | с11 | по 15 | с 16 | по 20 | с 21 | по 25 | с 26 | по 31 |
|  |  | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. |  |
| 1 | Январь | 18:30 | 22:30 | 18:30 | 22:30 | 18:30 | 22:30 | 18:30 | 22:30 | 18:30 | 22:30 | 18:30 | 22:30 | 124 |
| 2 | Февраль | 18:30 | 22:30 | 18:30 | 22:30 | 18:30 | 22:30 | 18:30 | 22:30 | 18:30 | 22:30 | 18:30 | 22:30 | 112 |
| 3 | Март | 18:30 | 22:30 | 18:30 | 22:30 | 18:30 | 22:30 | 18:30 | 22:30 | 18:30 | 22:30 | 18:30 | 22:30 | 124 |
| 4 | Апрель | 18:30 | 22:30 | 18:30 | 22:30 | 18:30 | 22:30 | 18:30 | 22:30 | 18:30 | 22:30 | 18:30 | 22:30 | 120 |
| 5 | Май | 20:00 | 22:30 | 20:00 | 22:30 | 20:00 | 22:30 | 20:00 | 22:30 | 20:00 | 22:30 | 20:00 | 22:30 | 124 |
| 6 | Июнь | 20:00 | 22:30 | 20:00 | 22:30 | 20:00 | 22:30 | 20:00 | 22:30 | 20:00 | 22:30 | 20:00 | 22:30 | 120 |
| 7 | Июль | 20:00 | 22:30 | 20:00 | 22:30 | 20:00 | 22:30 | 20:00 | 22:30 | 20:00 | 22:30 | 20:00 | 22:30 | 124 |
| 8 | Август | 20:00 | 22:30 | 20:00 | 22:30 | 20:00 | 22:30 | 20:00 | 22:30 | 20:00 | 22:30 | 20:00 | 22:30 | 124 |
| 9 | Сентябрь | 18:30 | 22:30 | 18:30 | 22:30 | 18:30 | 22:30 | 18:30 | 22:30 | 18:30 | 22:30 | 18:30 | 22:30 | 120 |
| 10 | Октябрь | 18:30 | 22:30 | 18:30 | 22:30 | 18:30 | 22:30 | 18:30 | 22:30 | 18:30 | 22:30 | 18:30 | 22:30 | 124 |
| 11 | Ноябрь | 18:30 | 22:30 | 18:30 | 22:30 | 18:30 | 22:30 | 18:30 | 22:30 | 18:30 | 22:30 | 18:30 | 22:30 | 120 |
| 12 | Декабрь | 18:30 | 22:30 | 18:30 | 22:30 | 18:30 | 22:30 | 18:30 | 22:30 | 18:30 | 22:30 | 18:30 | 22:30 | 124 |
|  | Итого: |  | | | | | | | | | | | | 1460 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Если управление освещением на разных фидерах различно, то данные таблицы заполняются для каждого фидера отдельно.

**Форма технико-экономических параметров уличного освещения**

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО |
| Поставщик электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип тарификации (одноставочный, двухставочный, по зонам суток, иное (указать) | Одноставочный | Одноставочный | Одноставочный | Одноставочный | Одноставочный | Одноставочный | Одноставочный | Одноставочный | Одноставочный | Одноставочный | Одноставочный | Одноставочный |  |
| Тариф на электроэнергию руб./кВт\*ч (без НДС): | 7,16 | 7,1 | 7,08 | 6,62 | 6,59 | 6,37 | 7,18 | 7,88 | 7,79 | 8,29 | 8,58 | 8,69 | 6,919 |
| Потребление электроэнергии системой освещения (кВт\*ч) | 160 | 57 | 0 | 158 | 51 | 44 | 75 | 613 | 1755 | 2636 | 3478 | 3784 | 12811 |
| Сумма оплаты за электроэнергию  (руб. без НДС) | 1145,6 | 404,7 | 0 | 1045,96 | 336,09 | 280,28 | 538,5 | 4830,44 | 13671,5 | 21852,4 | 29841,2 | 32916,7 | 106863,4 |

Заместитель главы

Батуринского сельского поселения Н.Е.Цыцора