ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

Брюховецкий район

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Брюховецкий район

от 19.01.2015 № 43

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Брюховецкий район**

**«Комплексное и устойчивое развитие муниципального**

**образования в сфере строительства, транспорта**

**и дорожного хозяйства» на 2015 – 2017 годы**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Комплексное и устойчивое развитие муниципального**

**образования в сфере строительства, транспорта**

**и дорожного хозяйства» на 2015 – 2017 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор муниципальной программы** | администрация муниципального образования Брюховецкий район |
|  |  |
| **Координаторы подпрограмм** | администрация муниципального образования Брюховецкий район  управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район  муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства муниципального образования Брюховецкий район» |
|  |  |
| **Участники муниципальной программы** | администрация муниципального образования Брюховецкий район  комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения администрации муниципального образования Брюховецкий район  управление образования администрации муниципального образования Брюховецкий район  муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства муниципального образования Брюховецкий район»  ОГИБДД ОМВД России по Брюховецкому району (по согласованию)  перевозчики, обслуживающие муниципальные маршруты регулярного сообщения муниципального образования Брюховецкий район (по согласованию)  специалисты по обследованию пассажиро-потока (по согласованию)  специализированные организации по предоставлению диспетчерских услуг (по согласованию) |
|  |  |
| **Подпрограммы муниципальной программы** | «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Брюховецкий район»  «Комплексное развитие пассажирского транспорта муниципального образования Брюховецкий район»  «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования Брюховецкий район»  «Отдельные мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы» |
|  |  |
| **Ведомственные целевые программы** | не предусмотрены |
|  |  |
| **Цели муниципальной программы** | комплексное и устойчивое развитие муниципального образования в сфере строительства, транспорта и дорожного хозяйства |
|  |  |
| **Задачи муниципальной программы** | предупреждение опасного поведения участников дорожного движения  пропаганда безопасности дорожного движения  проведение работ по организации движения транспорта и пешеходов  обеспечение существующих маршрутов регулярного сообщения муниципального образования Брюховецкий район автотранспортными средствами с улучшенными технико-экономическими характеристиками и отвечающими требованиям пассажировместимости  повышение эффективности функционирования транспортной системы  повышение качества предоставления транспортных услуг  содержание автомобильных дорог на территории муниципального образования Брюховецкий район в эксплуатационном состоянии  финансирование деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства муниципального образования Брюховецкий район»  осуществление функции заказчика-застройщика |
|  |  |
| **Перечень целевых показателей муниципальной программы** | сокращение ежегодно числа лиц, погибших в результате ДТП  сокращение общего количества ДТП  количество установленных дорожных знаков  количество приобретенных автотранспортных средств с улучшенными технико-экономическими характеристиками  количество перевозимых пассажиров автомобильным транспортом  пассажирооборот  протяженность автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, содержащихся в эксплуатационном состоянии  погашение кредиторской задолженности  количество сохраненных рабочих мест в муниципальном казенном учреждении «Управление капитального строительства муниципального образования Брюховецкий район»  объем оказанных муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства муниципального образования Брюховецкий район» платных услуг  объем оказанных муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства муниципального образования Брюховецкий район» бесплатных услуг |
|  |  |
| **Этапы и сроки реализации муниципальной программы** | 2015 - 2017 годы,  программа реализуется в один этап |
|  |  |
| **Объемы бюджетных ассигнований программы** | общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 22082,794 тысяч рублей, в том числе:  бюджет муниципального образования Брюховецкий район – 16082,794 тысяч рублей;  внебюджетные источники – 6000,0 тысяч рублей.  В том числе по годам:  2015 год – 5671,894 тысяч рублей, в том числе:  бюджет муниципального образования Брюховецкий район – 5671,894 тысяч рублей.  2016 год – 6656 тысячи рублей, в том числе:  бюджет муниципального образования Брюховецкий район – 5156 тысячи рублей,  внебюджетные источники – 1500,0 тысяч рублей.  2017 год – 9754,9 тысячи рублей, в том числе:  бюджет муниципального образования Брюховецкий район – 5254,9 тысячи рублей,  внебюджетные источники – 4500,0 тысяч рублей |
|  |  |
| **Контроль за выполнением муниципальной программы** | администрация муниципального образования Брюховецкий район  Совет муниципального образования Брюховецкий район |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития муниципального образования в сфере строительства,

транспорта и дорожного хозяйства

Ни один из существующих видов транспорта не заменит самый массовый и доступный – автомобильный транспорт. Сегодня в Российской Федерации на автомобильный транспорт приходиться порядка 56 процентов общего объема перевозок грузов, причем удельный вес перевозок автомобильным транспортом в последние годы неизменно растет. Ускорение автомобилизации и увеличение в составе транспортного потока доли тяжелых грузовых автомобилей приводит к ухудшению эксплуатационного состояния автомобильных дорог. Из-за хронического недофинансирования в муниципальном образовании Брюховецкий район имеется существенное отставание объемов выполнения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог от объемов, вытекающих из межремонтных сроков, не могут быть выполнены в полной мере требования в части периодичности проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, в последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. Основное влияние на уровень аварийности в муниципальном образовании Брюховецкий район оказывают водители транспортных средств. По их вине происходит более 90 % ДТП, в среднем 75 % - допускают водители индивидуального транспорта.

Одной из основных проблем в области пассажирских перевозок на территории муниципального образования Брюховецкий район является состояние подвижного состава. Для стабильного и эффективного функционирования транспортной системы на территории муниципального образования и повышения уровня транспортного обслуживания населения необходимо производить постепенное обновление устаревшего подвижного состава на новый, с улучшенными технико-экономическими характеристиками и совершенствовать систему управления пассажирскими перевозками.

В настоящее время в администрации муниципального образования Брюховецкий район имеется 45 структурных подразделений, муниципальных и автономных учреждений. Ежегодно в структурных подразделениях администрации муниципального образования Брюховецкий район проводятся работы по подготовке сметной документации на капитальный ремонт зданий и сооружений, новое строительство, ведется строительный контроль за строительно-монтажными работами. На выполнение этих работ необходимо выделение бюджетных средств.

Мероприятия муниципальной программы направлены на достижение и поддержание надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния и устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения, сокращение аварийности на территории муниципального образования Брюховецкий район, обновлению подвижного состава, работающего на маршрутах регулярного сообщения и экономию бюджетных средств.

В этой связи, исходя из поставленных в муниципальной программе целей и решаемых в ее рамках задач, а так же обособленности, приоритетности и актуальности направлений реализации муниципальной программы, выделены соответствующие подпрограммы.

1. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования в сфере строительства, транспорта и дорожного хозяйства» | | | | | |
|  | Цель: комплексное и устойчивое развитие муниципального образования в сфере строительства, транспорта и дорожного хозяйства | | | | | |
| 2.1 | *Подпрограмма* № 1 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Брюховецкий район» | | | | | |
|  | Цель: обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Брюховецкий район | | | | | |
|  | Задача 1: предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | | | | | |
| 2.1.1 | Сокращение числа лиц, погибших в результате ДТП | % | 3 | 5 | 5 | 5 |
|  | Задача 2: пропаганда безопасности дорожного движения | | | | | |
| 2.1.2 | Сокращение общего количества ДТП | % | 3 | 4 | 4 | 4 |
|  | Задача 3: проведение работ по организации движения транспорта и пешеходов | | | | | |
| 2.1.3 | Количество установленных дорожных знаков | шт. | 3 | 15 | 15 | 15 |
| 3.1 | *Подпрограмма* № 2 «Комплексное развитие пассажирского транспорта муниципального образования Брюховецкий район» | | | | | |
|  | Цель: повышение уровня транспортного обслуживания населения муниципального образования Брюховецкий район | | | | | |
|  | Задача 1: обеспечение существующих маршрутов регулярного сообщения муниципального образования Брюховецкий район автотранспортными средствами с улучшенными технико-экономическими характеристиками и отвечающими требованиям пассажировместимости | | | | | |
| 3.1.1 | Количество приобретенных автотранспортных средств с улучшенными технико-экономическими характеристиками | шт. | 3 | - | 1 | 1 |
|  | Задача 2: повышение эффективности функционирования транспортной системы | | | | | |
| 3.1.2 | Ежегодное увеличение количества перевозимых пассажиров автомобильным транспортом | % | 3 | 1 | 1 | 1 |
|  | Задача 3: повышение качества предоставления транспортных услуг | | | | | |
| 3.1.3 | Ежегодное увеличение пассажирооборота | % | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3.1.4 | Погашение кредиторской задолженности | % | 1 | 100% |  |  |
| 4.1 | *Подпрограмма* № 3 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования Брюховецкий район» | | | | | |
|  | Цель: формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Брюховецкий район, соответствующей потребностям населения и экономики муниципального образования Брюховецкий район | | | | | |
|  | Задача: содержание автомобильных дорог на территории муниципального образования Брюховецкий район в эксплуатационном состоянии | | | | | |
| 4.1.1 | Протяженность автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, содержащихся в эксплуатацион-ном состоянии | км. | 3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 4.1.2 | Погашение кредиторской задолженности | % | 1 | 100% |  |  |
| 5.1 | *Подпрограмма* № 4 «Отдельные мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы» | | | | | |
|  | Цель 1: обеспечение функционирования МКУ «Управление капитального строительства МО Брюховецкий район» | | | | | |
|  | Задача 1: финансирование деятельности МКУ «Управление капитального строительства МО Брюховецкий район» | | | | | |
| 5.1.1 | Количество сохраненных рабочих мест в МКУ «Управление капитального строительства МО Брюховецкий район» | шт. | 3 | 12 | 12 | 12 |
|  | Цель 2: организация строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы, жилых домов, объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры муниципального образования Брюховецкий район | | | | | |
|  | Задача 1: осуществление функции заказчика-застройщика | | | | | |
| 5.1.2 | Объем оказанных бесплатных услуг | тыс. руб. | 3 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| 5.1.3 | Объем оказанных платных услуг | тыс. руб. | 3 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |

Значение целевых показателей определяются на основании данных, представленных непосредственными исполнителями мероприятий.

Общий срок реализации муниципальной программы 2015 – 2017 годы. Программа реализуется в один этап.

1. Перечень и краткое описание подпрограмм

Муниципальная программа включает 4 подпрограммы, содержащие взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия.

1. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Брюховецкий район» (приложение № 1 к настоящей муниципальной программе).

В рамках подпрограммы предусматривается организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Брюховецкий район.

1. Подпрограмма «Комплексное развитие пассажирского транспорта муниципального образования Брюховецкий район» (приложение № 2 к настоящей муниципальной программе).

В рамках подпрограммы предусматривается организация и проведение мероприятий, направленных на повышение уровня транспортного обслуживания населения муниципального образования Брюховецкий район.

1. Подпрограмма «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования Брюховецкий район» (приложение № 3 к настоящей муниципальной программе).

В рамках подпрограммы предусматривается организация и проведение мероприятий, направленных на формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Брюховецкий район, соответствующей потребностям населения и экономики муниципального образования Брюховецкий район.

1. Подпрограмма «Отдельные мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы» (приложение № 4 к настоящей муниципальной программе).

В рамках подпрограммы предусматривается организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение функционирования МКУ «Управление капитального строительства МО Брюховецкий район» и на организацию строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы, жилых домов, объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры муниципального образования Брюховецкий район.

1. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Реализация муниципальной программы предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования Брюховецкий район и внебюджетных источников.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы определены на основании финансирования аналогичных мероприятий в 2014 году и предложений исполнителей программных мероприятий администрации муниципального образования Брюховецкий район.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета муниципального образования Брюховецкий район.

Объемы финансирования муниципальной программы представлены в таблице:

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Источники финанси-рования | Объем финанси-рования, тыс. руб | В том числе по годам | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Брюховецкий район» | Местный бюджет | 58,932 | 18,932 | 20,0 | 20,0 |
| 2. | «Комплексное развитие пассажирского транспорта муниципального образования Брюховецкий район» | Местный бюджет | 359,862 | 319,862 | 0,0 | 40,0 |
| Внебюджетные источники | 6000,0 | 0,0 | 1500,0 | 4500,0 |
| 3. | «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования Брюховецкий район» | Местный бюджет | 1088 | 375,5 | 307,8 | 404,7 |
| 4. | «Отдельные мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы» | Местный бюджет | 14576,0 | 4957,6 | 4828,2 | 4790,2 |
| Итого | | Местный бюджет | 16082,794 | 5671,894 | 5156 | 5254,9 |
| Внебюджетные источники | 6000,0 | 0,0 | 1500,0 | 4500,0 |
| Всего | 22082,794 | 5671,894 | 6656 | 9754,9 |

1. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводиться на основании типовой методики оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной нормативным правовым актом администрации муниципального образования Брюховецкий район.

1. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль ее выполнения

Общий контроль за выполнением мероприятий программы осуществляет первый заместитель главы муниципального образования Брюховецкий район.

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы – администрация муниципального образования Брюховецкий район.

Координатор муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

разрабатывает в случае необходимости формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемый координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации муниципального образования Брюховецкий район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте администрации муниципального образования Брюховецкий район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики, прогнозирования и потребительской сферы администрации муниципального образования Брюховецкий район (далее – управление экономики) заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы, утвержденные правовым актом администрации муниципального образования Брюховецкий район.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в управление экономики доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях в соответствии с требованиями, определенными нормативным актом администрации муниципального образования Брюховецкий район.

Первый заместитель главы

муниципального образования

Брюховецкий район С.В. Ганжа

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования в сфере

строительства, транспорта

и дорожного хозяйства»

на 2015 – 2017 годы»

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы**

**«Обеспечение безопасности дорожного**

**движения на территории муниципального образования**

**Брюховецкий район»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор подпрограммы** | администрация муниципального образования Брюховецкий район |
| **Участники подпрограммы** | администрация муниципального образования Брюховецкий район  комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения администрации муниципального образования Брюховецкий район  управление образования администрации муниципального образования Брюховецкий район  ОГИБДД ОМВД России по Брюховецкому району (по согласованию) |
| **Цели подпрограммы** | обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Брюховецкий район |
| **Задачи подпрограммы** | предупреждение опасного поведения участников дорожного движения  пропаганда безопасности дорожного движения  проведение работ по организации движения транспорта и пешеходов |
| **Перечень целевых показателей подпрограммы** | сокращение ежегодно числа лиц, погибших в результате ДТП  сокращение общего количества ДТП  количество установленных дорожных знаков |

|  |  |
| --- | --- |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** | 2015 - 2017 годы, реализуется в один этап |
|  |  |
| **Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы** | общий объем финансирования подпрограммы составляет 58,932 тысяч рублей за счет средств бюджета муниципального образования Брюховецкий район, в том числе по годам:  2015 год – 18,932 тысяч рублей;  2016 год – 20,0 тысяч рублей;  2017 год – 20,0 тыс. рублей |
| **Контроль за реализацией подпрограммы** | администрация муниципального образования Брюховецкий район |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития муниципального образования в области обеспечения

безопасности дорожного движения

В связи с увеличением общего парка автомобилей в муниципальном образовании Брюховецкий район складывается сложная ситуация в области обеспечения безопасности дорожного движения, определяемая высоким уровнем аварийности и тяжестью последствий дорожно-транспортных происшествий, детского дорожно-транспортного травматизма. Таким образом, автомобилизация и увеличение количества совершаемых дорожно-транспортных происшествий является для муниципального образования Брюховецкий район нарастающей системной проблемой, которую необходимо устранять посредством реализации программных мероприятий.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в муниципальном образовании Брюховецкий район, относятся:

массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников дорожного движения;

низкое качество дорожного движения;

несоответствие параметров улично-дорожной сети уровню автоматизации.

Таким образом, возникает необходимость использования программно-целевого метода для повышения уровня безопасности движения транспортных средств на территории муниципального образования Брюховецкий район.

Подпрограмма направлена на устранение обозначенных выше причин (проблем) высокого уровня аварийности с помощью программно-целевого метода.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Подпрограмма способствует достижению следующей цели социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район – обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста (по направлению «развитие дорожного хозяйства»).

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения

задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализацию подпрограммы предполагается осуществлять в течение 3 лет (2015 - 2017 годы) в один этап.

Цели, задачи, целевые показатели достижения целей и решения задач подпрограммы представлены в таблице:

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Брюховецкий район» | | | | | | |
| Цель: обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Брюховецкий район | | | | | | |
| Задача 1: предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | | | | | | |
| 1 | Сокращение числа лиц, погибших в результате ДТП | % | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Задача 2: пропаганда безопасности дорожного движения | | | | | | |
| 2 | Сокращение общего количества ДТП | % | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Задача 3: проведение работ по организации движения транспорта и пешеходов | | | | | | |
| 3 | Количество установленных дорожных знаков | шт. | 3 | 15 | 15 | 15 |

Значение целевого показателя № 1 и № 2 определяются на основании аналитической информации, представляемой ОГИБДД ОМВД России по Брюховецкому району. Значение целевого показателя № 3 определяется на основании данных оплаченных счетов на приобретение дорожных знаков в конце каждого календарного года.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Источники финанси-рования | Объем финанси-рования, тыс. руб | В том числе по годам | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Брюховецкий район» | Местный бюджет | 58,932 | 18,932 | 20,0 | 20,0 |
| Итого | 58,932 | 18,932 | 20,0 | 20,0 |

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы определены на основании финансирования аналогичных мероприятий в 2014 году и на основании коммерческих предложений организаций, занимающихся изготовлением дорожных знаков.

В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета муниципального образования Брюховецкий район.

5. Механизм реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в соответствии с разработанным комплексом мероприятий.

Формы и методы организации управления реализацией Подпрограммы определяются правовыми актами муниципального образования Брюховецкий район.

Порядок финансирования Подпрограммы, учет расходов на ее выполнение, а также отчетность об использовании определяются правовыми актами муниципального образования Брюховецкий район.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете муниципального образования Брюховецкий район на соответствующий финансовый год.

Общее руководство и координацию исполнения Подпрограммы осуществляет первый заместитель главы муниципального образования Брюховецкий район.

Текущий контроль за ходом исполнения Подпрограммы и освоением выделяемых средств осуществляет администрация муниципального образования Брюховецкий район.

Первый заместитель главы

муниципального образования

Брюховецкий район С.В. Ганжа

3. Перечень мероприятий подпрограммы

«Обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Брюховецкий район»

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финанси-рования, всего (тыс.руб) | В том числе по годам | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Брюховецкий район | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1 | Пропаганда безопасности дорожного движения | | | | | | |
| 1.1.1 | Проведение акции «Осторожно дети!» | За счет средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | | | | | Обучение водителей и детей правилам поведения на дороге | Управление образования администрации МО Брюховецкий район, ОГИБДД ОМВД России по Брюховецкому району (по согласованию) - исполнитель |
| 1.1.2 | Проведение сотрудниками ОГИБДД агитационной работы среди учащихся образовательных учреждений муниципального образования Брюховецкий район по соблюдению правил дорожного движения | За счет средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | | | | | Обучение детей правилам поведения на дороге | ОГИБДД ОМВД России по Брюховецкому району (по согласованию) - исполнитель |
| 1.2 | Задача 2 | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | | | | | | |
| 1.2.1 | Проведение заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения не реже 1 раза в квартал | За счет средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | | | | | Рассмотрение вопросов и обращений граждан по обеспечению БДД, организация безопасного дорожного движения | Председатель комиссии по БДД, секретарь комиссии по ОБДД (по согласованию) - исполнитель |
| 1.2.2 | Проведение профилактической операции «Автобус» | За счет средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | | | | | Контроль за перевозками пассажиров автобусами | ОГИБДД ОМВД России по Брюховецкому району (по согласованию) - исполнитель |
| 1.3 | Задача 3 | Проведение работ по организации движения транспорта и пешеходов | | | | | | |
| 1.3.1 | Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах местного значения общего пользования вне границ населенных пунктов | всего | 60,0 | 18,932 | 20,0 | 20,0 | Организация безопасного дорожного движения | Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования Брюховецкий район |
| местный бюджет | 60,0 | 18,932 | 20,0 | 20,0 |
| Итого | | всего | 58,932 | 18,932 | 20,0 | 20,0 |  |  |
| местный бюджет | 58,932 | 18,932 | 20,0 | 20,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования в сфере

строительства, транспорта

и дорожного хозяйства»

на 2015 – 2017 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Комплексное развитие пассажирского транспорта

муниципального образования Брюховецкий район»

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор**  **подпрограммы** | администрация муниципального образования Брюховецкий район |
| **Участники**  **подпрограммы** | администрация муниципального образования Брюховецкий район  перевозчики, обслуживающие муниципальные маршруты регулярного сообщения муниципального образования Брюховецкий район (по согласованию)  специалисты по обследованию пассажиропотока (по согласованию)  специализированные организации по предоставлению диспетчерских услуг (по согласованию) |
| **Цели подпрограммы** | повышение уровня транспортного обслуживания населения муниципального образования Брюховецкий район |
| **Задачи**  **подпрограммы** | обеспечение существующих маршрутов регулярного сообщения муниципального образования Брюховецкий район автотранспортными средствами с улучшенными технико–экономическими характеристиками и отвечающими требованиям пассажировместимости  повышение эффективности функционирования транспортной системы  повышение качества предоставления транспортных услуг |

|  |  |
| --- | --- |
| **Перечень целевых**  **показателей**  **подпрограммы** | количество приобретенных автотранспортных средств с улучшенными технико-экономическими характеристиками  количество перевозимых пассажиров автомобильным транспортом |
|  | пассажирооборот  погашение кредиторской задолженности |
| **Этапы и**  **сроки реализации**  **подпрограммы** | 2015 – 2017 годы, реализуется в один этап |
| **Объем бюджетных**  **ассигнований**  **подпрограммы** | общий объем финансирования подпрограммы составляет 6359,862 тысяч рублей, в том числе:  бюджет муниципального образования Брюховецкий район – 359,862 тысяча рублей;  внебюджетные источники – 6000,0 тысяч рублей.  В том числе по годам:  2015 год – 319,862 тысяча рублей, в том числе:  бюджет муниципального образования Брюховецкий район – 319,862 тысяча рублей;  2016 год – 1500,0 тысяча рублей, в том числе:  внебюджетные источники – 1500,0 тысяч рублей.  2017 год – 4540,0 тысяч рублей, в том числе:  бюджет муниципального образования Брюховецкий район – 40,0 тысяч рублей;  внебюджетные источники – 4500,0 тысяч рублей |
| **Контроль за реализацией подпрограммы** | администрация муниципального образования Брюховецкий район |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз

развития муниципального образования в области развития

пассажирского транспорта

В настоящее время на территории муниципального образования Брюховецкий район охвачены обслуживанием пассажирскими маршрутами регулярного сообщения все населенные пункты (100 %).

Существующая маршрутная сеть муниципального образования Брюховецкий район включает в себя 1 городской и 10 пригородных муниципальных автобусных маршрутов регулярного сообщения.

Протяженность автобусной маршрутной сети составляет 782 км.

Ежедневно на маршрутах регулярного сообщения работают 13 автобусов общей вместимостью 300 пассажиромест, выполняющих 60 рейсов в день.

Наиболее серьезную проблему представляет состояние подвижного состава пригородного пассажирского транспорта.

Средний возраст автобусов, работающих на маршрутах, по состоянию на 1 сентября 2013 года составлял 12 лет. Такое состояние парка подвижного состава не позволяет в полной мере обеспечивать выполнение сменно-суточных планов.

Для выполнения задачи по организации движения требуется проведение целого ряда взаимно увязанных мероприятий.

Наряду с этим необходимо решать вопросы по выведению из эксплуатации морально и технически устаревшего подвижного состава со сроками эксплуатации более 8 лет.

Решение возникших проблемных задач, повышения стабильности и эффективности работы пассажирского транспорта возможно программным методом путем разработки комплекса организационно-технических, контрольных и регулирующих мероприятий, целью которых должно быть улучшение качественных показателей перевозок пассажиров и повышение уровня доступности транспортных услуг.

От качества пассажирских перевозок в конечном итоге зависит и качество жизни населения Брюховецкого района. Подпрограмма направлена на достижение следующей цели программы социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район: «Повышение качества и продолжительности жизни населения».

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализацию подпрограммы предполагается осуществлять в течение 3 лет (2015 - 2017 годы) в один этап.

Цели, задачи, целевые показатели достижения целей и решения задач подпрограммы представлены в таблице:

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | | Единица измерения | Статус | Значение показателей | | | |
| 2015  год | 2016  год | 2017  год | |
| Подпрограмма «Комплексное развитие пассажирского транспорта муниципального образования Брюховецкий район | | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня транспортного обслуживания населения муниципального образования Брюховецкий район | | | | | | | | |
| Задача 1: обеспечение существующих маршрутов регулярного сообщения муниципального образования Брюховецкий район автотранспортными средствами с улучшенными технико–экономическими характеристиками и отвечающими требованиям пассажировместимости | | | | | | | | |
| 1 | Количество приобретенных автотранспортных средств с улучшенными технико-экономическими характеристиками | | шт. | 3 | - | 1 | | 1 |
| Задача 2: повышение эффективности функционирования транспортной системы | | | | | | | | |
| 2 | Количество перевозимых пассажиров автомобильным транспортом | %  (ежегодное увеличение) | | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Задача 3: повышение качества предоставления транспортных услуг | | | | | | | | |
| 3 | Пассажирооборот | %  (ежегодное увеличение) | | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 4 | Погашение кредиторской задолженности | % | | 1 | 100% | - | | - |

Значение показателя № 1 определяется на основании данных, представляемых перевозчиками, обслуживающими муниципальные пригородные маршруты регулярного сообщения (договор купли-продажи, ПТС и т.д.).

3. Мероприятия подпрограммы

«Комплексное развитие пассажирского транспорта муниципального образования Брюховецкий район»

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | Непосред-ственный  результат реализации мероприятия | | Участник муниципальной программы |
| 2015 год | 2016 год | | 2017 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 |
| 1 | Цель | Повышение уровня транспортного обслуживания населения муниципального образования Брюховецкий район | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача | Обеспечение существующих маршрутов регулярного сообщения муниципального образования Брюховецкий район автотранспортными средствами с улучшенными технико–экономическими характеристиками и отвечающими требованиям пассажировместимости | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Приобретение автобусов большой вместимости с улучшенными технико-экономическими и экологическими характеристиками для обслуживания городских и пригородных автобусных маршрутов регулярного сообщения | всего | 4500,0 | - | - | | 4500,0 | | Приобретение 1 автобуса большой вместимости | | Перевозчики,  обслуживающие  муниципальные  маршруты регулярного сообщения  муниципального  образования  Брюховецкий  район - исполнители |
| внебюджетные источники | 4500,0 | - | - | | 4500,0 | |
| 1.1.2 | Приобретение автобусов средней вместимости с улучшенными технико-экономическими и экологическими характеристиками для обслуживания городских и пригородных автобусных маршрутов регулярного сообщения | всего | 1500,0 | - | 1500,0 | | - | | Приобретение 1 автобуса средней вместимости | | Перевозчики,  обслуживающие  муниципальные  маршруты регулярного сообщения  муниципального  образования  Брюховецкий  район - исполнители |
| внебюджетные источники | 1500,0 | - | 1500,0 | | - | |
| 1.2 | Задача | Повышение эффективности функционирования транспортной системы | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Проведение сплошного обследования пассажиропотока с целью определения количества пассажиров на каждом маршруте | всего | 100,204 | 60,204 | | - | | 40,0 | | Получение сведений о работе пассажирского транспорта в муниципальном образовании для выявления слабых мест | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель,  специалисты по  обследованию  пассажиропотока –  исполнители |
| местный бюджет | 100,204 | 60,204 | | - | | 40,0 | |
| 1.3 | Задача | Повышение качества предоставления транспортных услуг | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района | всего | 100,0 | 100,0 | | - | | - | | Предоставление диспетчерских услуг при организации пассажирских перевозок | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель,  специализированные организации по предоставлению диспетчерских услуг - исполнители |
| местный бюджет | 100,0 | 100,0 | | - | | - | |
| 1.4. | Погашение кредиторской задолженности | местный бюджет | 159,658 | 159,658 | | - | | - | | Погашение ранее взятых обязательств в 2014 году | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель,  специализированные организации по предоставлению диспетчерских услуг и специалисты по обследованию пассажиропотока - исполнители |
| Итого | | всего | 6359,862 | 319,862 | | 1500,0 | | 4540,0 | |  |  |
| местный бюджет | 359,862 | 319,862 | | - | | 40,0 | |
| внебюджетные источники | 6000,0 | - | | 1500,0 | | 4500,0 | |

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем финанси-рования, тыс. руб | В том числе по годам | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| «Комплексное развитие пассажирского транспорта муниципального образования Брюховецкий район» | Местный бюджет | 359,862 | 319,862 | 0,0 | 40,0 |
| Внебюджетные источники | 6000,0 | 0,0 | 1500,0 | 4500,0 |
| Итого | 6359,862 | 319,862 | 1500,0 | 4540,0 |

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы определены на основании финансирования аналогичных мероприятий в 2014 году.

В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета муниципального образования Брюховецкий район.

5. Механизм реализации Подпрограммы

Настоящая Подпрограмма направлена на дальнейшее развитие пассажирского транспортного комплекса муниципального образования Брюховецкий район.

Подпрограмма реализуется в соответствии с разработанным комплексом мероприятий.

Формы и методы организации управления реализацией Подпрограммы определяются правовыми актами муниципального образования Брюховецкий район.

Порядок финансирования Подпрограммы, учет расходов на ее выполнение, а также отчетность об использовании определяются правовыми актами муниципального образования Брюховецкий район.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете муниципального образования Брюховецкий район на соответствующий финансовый год.

Общее руководство и координацию исполнения Подпрограммы осуществляет первый заместитель главы муниципального образования Брюховецкий район.

Текущий контроль за ходом исполнения Подпрограммы и освоением выделяемых средств осуществляет администрация муниципального образования Брюховецкий район.

Внебюджетные средства для реализации мероприятий подпрограммы привлекаются за счет приобретения транспортных средств перевозчиками, обслуживающими муниципальные маршруты регулярного сообщения муниципального образования Брюховецкий район для обновления парка подвижного состава и улучшения качества пассажирских перевозок.

Первый заместитель главы

муниципального образования

Брюховецкий район С.В. Ганжа

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

«Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования в сфере

строительства, транспорта

и дорожного хозяйства»

на 2015 – 2017 годы»

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы**

**«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования Брюховецкий район»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор**  **подпрограммы** | управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район |
| **Участники**  **подпрограммы** | администрация муниципального образования Брюховецкий район |
| **Цели подпрограммы** | формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Брюховецкий район, соответствующей потребностям населения и экономики муниципального образования Брюховецкий район |
| **Задачи**  **подпрограммы** | содержание автомобильных дорог на территории муниципального образования Брюховецкий район в эксплуатационном состоянии |
| **Перечень целевых**  **показателей**  **подпрограммы** | протяженность автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, содержащихся в эксплуатационном состоянии  погашение кредиторской задолженности |
| **Этапы и**  **сроки реализации**  **подпрограммы** | 2015 - 2017 годы, реализуется в один этап |

|  |  |
| --- | --- |
| **Объем бюджетных**  **ассигнований**  **подпрограммы** | общий объем финансирования подпрограммы составляет 1088,0 тысяч рублей за счет средств бюджета муниципального образования Брюховецкий, в том числе по годам:  2015 год – 375,5 тысяч рублей;  2016 год – 307,8 тысяч рублей;  2017 год – 404,7 тысяч рублей |
| **Контроль за реализацией подпрограммы** | заместитель главы муниципального образования Брюховецкий район, начальник управления по архитектуре, строительству и ЖКХ |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз

развития муниципального образования в области ремонта и содержания автомобильных дорог

На территории муниципального образования Брюховецкий район 427 километров автомобильных дорог местного значения. Основной проблемой является неудовлетворительное состояние автодорог.

Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети на территории муниципального образования Брюховецкий район при постоянном темпе роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально-экономического развития, усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки.

В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки.

Решение возникших проблемных задач, повышения эксплуатационных показателей автомобильных дорог местного значения возможно программным методом путем разработки комплекса организационно-технических, контрольных и регулирующих мероприятий, целью которых должно быть улучшение качественных показателей автомобильных дорог.

От качества автомобильных дорог в конечном итоге зависит и качество жизни населения Брюховецкого района. Подпрограмма направлена на достижение следующей цели программы социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район: «Повышение качества и продолжительности жизни населения».

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализацию подпрограммы предполагается осуществлять в течение 3 лет (2015 – 2017 годы) в один этап.

Цели, задачи, целевые показатели достижения целей и решения задач подпрограммы представлены в таблице:

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей | | | | | |
| 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | |
| Подпрограмма «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования Брюховецкий район» | | | | | | | | | |
| Цель: формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Брюховецкий район, соответствующей потребностям населения и экономики муниципального образования Брюховецкий район | | | | | | | | | |
| Задача: содержание автомобильных дорог на территории муниципального образования Брюховецкий район в эксплуатационном состоянии | | | | | | | | | |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, содержащихся в эксплуатационном состоянии | км. | 3 | | 6,3 | | 6,3 | | 6,3 |
| 2. | Погашение кредиторской задолженности организациям | % | 1 | | 100% | |  | |  |

Значение целевого показателя определяется на основании заключенного муниципального контракта на содержание автомобильных дорог с подрядной организацией и актов выполненных работ.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования Брюховецкий район»

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | Непосред-ственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель | Формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Брюховецкий район, соответствующей потребностям населения и экономики муниципального образования Брюховецкий район | | | | | | |
| 1.1 | Задача | Содержание автомобильных дорог на территории муниципального образования Брюховецкий район в эксплуатационном состоянии | | | | | | |
| 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов:  1. «п. Лиманский – рыбопитомник»  2. «х. Киновия – а/д ст. Чепигинская - пос. Лебяжий Остров»  3. «Рыбстан бр. № 3 – х. Киновия»  4. «ст. Брюховецкая – ст. Переясловская» (дамба) (очистка дорог от снега, уборка мусора, покос травы и т.д.) | всего | 1077,5 | 365,0 | 307,8 | 404,7 | Содержание 6,3 км автомобильных дорог в эксплуатационном состоянии | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель,  специализированные организации, выполняющие работы по содержанию автомобильных дорог - исполнители |
| местный бюджет | 1077,5 | 365,0 | 307,8 | 404,7 |
| 1.2 | Погашение кредиторской задолженности | местный бюджет | 10,5 | 10,5 |  |  | Погашение ранее взятых обязательств в 2014 году | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель,  специализированные организации, выполняющие работы по содержанию автомобильных дорог - исполнители |
|  | Итого | всего | 1088,0 | 375,5 | 307,8 | 404,7 |  |  |
| местный бюджет | 1088,0 | 375,5 | 307,8 | 404,7 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Источники финанси-рования | Объем финанси-рования, тыс. руб | В том числе по годам | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования Брюховецкий район» | Местный бюджет | 1088,0 | 375,5 | 307,8 | 404,7 |
| Итого | 1088,0 | 375,5 | 307,8 | 404,7 |

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы определены на основании расчета стоимости выполнения данных мероприятий (сметный расчет).

В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета муниципального образования Брюховецкий район.

5. Механизм реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в соответствии с разработанным комплексом мероприятий.

Формы и методы организации управления реализацией Подпрограммы определяются правовыми актами муниципального образования Брюховецкий район.

Порядок финансирования Подпрограммы, учет расходов на ее выполнение, а также отчетность об использовании определяются правовыми актами муниципального образования Брюховецкий район.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете муниципального образования Брюховецкий район на соответствующий финансовый год.

Общее руководство и координацию исполнения Подпрограммы осуществляет управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район.

Текущий контроль за ходом исполнения Подпрограммы и освоением выделяемых средств осуществляет заместитель главы муниципального образования Брюховецкий район, курирующий данное направление.

Заместитель главы муниципального

образования Брюховецкий район,

начальник управления по архитектуре,

строительству и ЖКХ Ю.Н. Колот

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

«Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования в сфере

строительства, транспорта

и дорожного хозяйства»

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Отдельные мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы»

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор**  **подпрограммы** | муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства муниципального обра-зования Брюховецкий район» |
| **Участники**  **подпрограммы** | муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства муниципального образования Брюховецкий район» (далее - МКУ «Управление капитального строительства МО Брюховецкий район») |
| **Цели**  **подпрограммы** | обеспечение функционирования МКУ «Управление капитального строительства МО Брюховецкий район»;  организация строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы, жилых домов, объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры муниципального образования Брюховецкий район |
| **Задачи**  **подпрограммы** | финансирование деятельности МКУ «Управление капитального строительства МО Брюховецкий район»;  осуществление функции заказчика-застройщика |
| **Перечень целевых**  **показателей**  **подпрограммы** | количество сохраненных рабочих мест в МКУ «Управление капитального строительства МО Брюховецкий район»  объём оказанных МКУ «Управление капитального строительства МО Брюховецкий район» платных услуг  объём оказанных МКУ «Управление капитального строительства МО Брюховецкий район» бесплатных услуг |

|  |  |
| --- | --- |
| **Этапы и**  **сроки реализации**  **подпрограммы** | 2015 – 2017 годы, реализуется в один этап |
| **Объем бюджетных**  **ассигнований**  **подпрограммы** | общий объем финансирования Подпрограммы составляет 14576,0 тысячи рублей, в том числе:  бюджет муниципального образования Брюховецкий район – 14576,0 тысячи рублей,  в том числе по годам:  2015 год – 4957,6 тыс. рублей;  2016 год - 4828,2 тыс. рублей;  2017 год - 4790,2 тыс. рублей |
| **Контроль за реализацией подпрограммы** | начальник муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства муниципального образования Брюховецкий район» |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз

развития муниципального образования в области строительства

В настоящее время в администрации муниципального образования Брюховецкий район имеется 45 структурных подразделений, муниципальных и автономных учреждений. Ежегодно в структурных подразделениях администрации муниципального образования Брюховецкий район проводятся работы по подготовке сметной документации на капитальный ремонт зданий и сооружений, новое строительство, ведётся строительный контроль за СМР. На выполнение работ по подготовке сметной документации на капитальный ремонт зданий и сооружений, проведение строительного контроля за СМР заключаются договора с подрядными организациями. За выполненные работы по подготовке сметной документации на капитальный ремонт зданий и сооружений, новое строительство и ведение строительного контроля за СМР, администрацией муниципального образования Брюховецкий район оплачиваются бюджетные средства.

Деятельность МКУ «Управление капитального строительства муниципального образования Брюховецкий район» позволяет сэкономить 2000,0 тыс. рублей бюджетных средств в год за счёт бесплатного оказания услуг по подготовке сметной документации на капитальный ремонт зданий и сооружений, проведение строительного контроля за СМР и обеспечит поступление в бюджет муниципального образования Брюховецкий район не менее 500 тыс. рублей от предоставления платных услуг ежегодно.

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализацию подпрограммы предполагается осуществлять в течение 3 лет (2015 - 2017 годы) в один этап.

Цели, задачи, целевые показатели достижения целей и решения задач подпрограммы представлены в таблице:

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Цель 1: обеспечение функционирования МКУ «Управление капитального строительства МО Брюховецкий район | | | | | | |
| Задача 1: финансирование деятельности МКУ «Управление капитального строительства МО Брюховецкий район» | | | | | | |
| 1 | количество сохраненных рабочих мест в МКУ «Управление капитального строительства МО Брюховецкий район | шт. | 3 | 12 | 12 | 12 |
| Цель 2: организация строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы, жилых домов, объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры муниципального образования Брюховецкий район | | | | | | |
| Задача 1: осуществление функции заказчика-застройщика | | | | | | |
| 1 | объём оказанных бесплатных услуг | тыс. руб. | 3 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| 2 | объём оказанных платных услуг | тыс. руб. | 3 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |

Значение целевых показателей определяется на основании анализа итогов работы МКУ «Управление капитального строительства МО Брюховецкий район» в конце каждого календарного года.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

«Отдельные мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы»

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем  финансирования,  всего  (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | Непосред-ственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель | Обеспечение функционирования МКУ «Управление капитального строительства МО Брюховецкий район» | | | | | | |
| 1.1 | Задача | Финансирование деятельности МКУ «Управление капитального строительства МО Брюховецкий район» | | | | | | |
| 1.1.1 | Выделение денежных средств на выплату заработной платы, аренду помещений, членские взносы и др. | МБ | 14576,0 | 4957,6 | 4828,2 | 4790,2 | Сохранение 12 рабочих мест | Администрация муниципального образования -главный распорядитель;  МКУ «Управление капитального строительства МО Брюховецкий район» -получатель субсидии |
| 2 | Цель | Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы, жилых домов, объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры муниципального образования Брюховецкий район | | | | | | |
| 2.1 | Задача | Осуществление функции заказчика-застройщика | | | | | | |
| 2.1.1 | Объём оказанных бесплатных услуг | МБ | За счёт средств выделенных на основную деятельность исполнителя |  |  |  | Экономия бюджетных средств 2000,0 тыс. руб. | МКУ «Управление капитального строительства МО Брюховецкий район» -исполнитель |
| 2.1.2 | Объём оказанных платных услуг | МБ | За счёт средств выделенных на основную  деятельность исполнителя |  |  |  | поступление в бюджет 500,0 тыс. руб. | МКУ «Управление капитального строи-тельства МО Брюхо-вецкий район» -исполнитель |
| Итого | | МБ | 14576,0 | 4957,6 | 4828,2 | 4790,2 |  |  |
| Всего | 14576,0 | 4957,6 | 4828,2 | 4790,2 |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Таблица №3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Источники  финансирования | Объём  финансирования,тыс. руб. | В том числе по годам | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| «Отдельные мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы» | Местный бюджет | 14576,0 | 4957,6 | 4828,2 | 4790,2 |
| Итого | 14576,0 | 4957,6 | 4828,2 | 4790,2 |

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы определены на основании бюджетной сметы финансирования МКУ «Управление капитального строительства МО Брюховецкий район».

В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета муниципального образования Брюховецкий район.

5. Механизм реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в соответствии с разработанным комплексом мероприятий.

Формы и методы организации управления реализацией Подпрограммой определяются правовыми актами муниципального образования Брюховецкий район.

Порядок финансирования Подпрограммы, учет расходов на ее выполнение, а также отчетность об использовании определяются правовыми актами муниципального образования Брюховецкий район.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в соответствии с решением о бюджете муниципального образования Брюховецкий район на соответствующий финансовый год.

Информация о ходе реализации Подпрограммы предоставляется координатору муниципальной программы до 15 числа месяца, следующего за отчётным периодом и до 10 февраля по итогам года.

Общее руководство и координацию исполнения Подпрограммы осуществляет муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства муниципального образования Брюховецкий район».

Текущий контроль за ходом исполнения Подпрограммы и освоением выделяемых средств осуществляет начальник муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства муниципального образования Брюховецкий район».

Заместитель главы муниципального образования

Брюховецкий район,

начальник управления по архитектуре,

строительству и ЖКХ Ю.Н. Колот