Приложение

к постановлению администрации
муниципального образования
Брюховецкий район

от _____________№_______

- «Приложение

- УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования
Брюховецкий район

от 29 декабря 2018 г. № 1524

ПОРЯДОК

содержания и ремонта автомобильных дорог местного

значения вне границ населенных пунктов в границах

муниципального образования Брюховецкий район

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Брюховецкий район (далее - Порядок) разработан с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере дорожной деятельности и определяет вопросы организации и проведения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, в границах муниципального образования Брюховецкий район (далее - автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее - работы по ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее - работы по содержанию автомобильных дорог).

Для целей настоящего Порядка понятия используются в значениях, определенных Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2020 г. № 1737 «Об утверждении Правил ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения».

1.2. Основной целью содержания и ремонта автомобильных дорог является обеспечение круглогодичного безопасного и бесперебойного движения автомобильных транспортных средств.

1.3. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог (далее - работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог) включают в себя следующие мероприятия:

1) оценка технического состояния автомобильных дорог постоянно действующей комиссией по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Брюховецкий район и формирование акта (ов) оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных вне границ населенных пунктов, в границах муниципального образования Брюховецкий район с отражением программ дорожных работ (объемов) (далее – акт (акты) оценки технического состояния автомобильных дорог);

2) разработка сметных расчетов стоимости работ (оказания услуг) по ремонту автомобильных дорог (далее - сметные расчеты по ремонту) на основании дефектных ведомостей;

3) разработка сметных расчетов стоимости работ (оказания услуг) по  содержанию автомобильных дорог (далее - сметные расчеты по  содержанию), в том числе для устройства слоев износа, защитных слоев и поверхностных обработок дорожных покрытий на основании дефектных ведомостей;

4) проведение закупочных процедур на определение подрядной организации для выполнения работ по ремонту и (или)  содержанию автомобильных дорог;

5) проведение работ по ремонту и (или) содержанию автомобильных дорог;

6) приемка работ по ремонту и (или) содержанию автомобильных дорог.

2. Оценка технического состояния автомобильных дорог

2.1. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, установленном приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 288 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог».

3. Разработка сметных расчетов стоимости работ по ремонту

и содержанию автомобильных дорог

3.1. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в соответствии с утвержденным проектом организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности, осуществляется секретарем комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог формирование акта (ов) оценки технического состояния автомобильных дорог. В соответствии с актом (актами) оценки технического состояния автомобильных дорог муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства муниципального образования Брюховецкий район» (далее – Управление) осуществляет разработку сметных расчетов по ремонту и (или) сметных расчетов по содержанию.

3.2. Цель разработки сметных расчетов по ремонту и (или) сметных расчетов по содержанию - обеспечение выполнения необходимого комплекса ремонтных работ по замене и восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и их частей, восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги и совершенствование организации работ по содержанию автомобильных дорог.

При подготовке сметных расчетов по ремонту и (или) сметных расчетов по содержанию учитываются установленные Министерством транспорта Российской Федерации классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также периодичность проведения работ по содержанию автомобильных дорог и периодичность проведения работ по содержанию входящих в их состав дорожных сооружений.

Для разработки сметных расчетов по ремонту и (или) сметных расчетов по содержанию в установленном законодательством Российской Федерации порядке могут быть привлечены сторонние организации.

3.3. При разработке сметных расчетов по содержанию должны учитываться следующие приоритеты:

1) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе уборка снега и борьба с зимней скользкостью, восстановление и замена технических средств организации дорожного движения, уборка посторонних предметов с проезжей части, ликвидация деформаций и повреждений дорожного покрытия;

2) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.

3.4. Утвержденные акты оценки технического состояния автомобильных дорог являются основанием для разработки сметных расчетов по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

В соответствии с технической документацией, включающей сметные расчеты по ремонту и (или) сметные расчеты по содержанию автомобильных дорог, администрацией муниципального образования Брюховецкий район заключаются муниципальные контракты (договоры) с подрядными организациями или индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы по содержанию или ремонту автомобильных дорог в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.5. В случае, если действующим законодательством предусмотрены специальные сроки приведения в соответствие нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, администрацией муниципального образования Брюховецкий район принимаются меры к организации проведения работ по ремонту и  (или) содержанию автомобильных дорог в установленные сроки.

4. Проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог

4.1. Подрядные организации выполняют работы (оказывают услуги) по содержанию и (или) ремонту автомобильных дорог согласно заключенным с администрацией муниципального образования Брюховецкий район муниципальным контрактам (договорам).

4.2. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог:

1) выполняются работы по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств в местах проведения работ;

2) организуется движение транспортных средств в местах проведения работ по ремонту автомобильных дорог в соответствии с проектом организации дорожного движения.

4.3. В случае проведения работ (оказанию услуг)  по содержанию автомобильных дорог:

1) при возникновении на автомобильной дороге препятствий для движения транспортных средств в результате обстоятельств непреодолимой силы подрядной организацией обеспечивается принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения или временному ограничению либо прекращению движения транспортных средств;

2) в приоритетном порядке выполняются работы, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения.

4.4. При осуществлении работ по ремонту и (или) содержанию автомобильных дорог администрация муниципального образования Брюховецкий район не менее чем за 10 календарных дней до их начала информирует пользователей автомобильных дорог и улиц об изменении организации движения с помощью средств массовой информации.

В случае, если действующим законодательством предусмотрены специальные сроки устранения дефектов автомобильных дорог и приведение их в соответствие нормативным требованиям, информирование пользователей автомобильных дорог об изменении организации движения с помощью средств массовой информации осуществляется незамедлительно с момента обнаружения дефекта.

5. Приемка выполненных работ

5.1. Приемка и оценка качества работ (оказания услуг)  по содержанию и ремонту автомобильных дорог производится с целью определения соответствия полноты и качества выполненных работ (оказанных услуг)  требованиям заключенного муниципального контракта (договора), сметного расчета по ремонту и (или) сметного расчета по содержанию, технических регламентов, строительных норм и правил, стандартов, инструкций.

5.2. Приемка результатов выполненных работ (оказанных услуг) по содержанию и (или) ремонту автомобильных дорог подрядными организациями осуществляется администрацией муниципального образования Брюховецкий район в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов (договоров) на их выполнение.

6. Финансирование дорожных работ

6.1. Финансирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог осуществляется за счет средств местного бюджета. Финансовые затраты на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог определяются сметной документацией или ценовой информацией, представленной руководителями подрядных организаций в соответствии с частью 5 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также пунктами 3.7.1, 3.10 «Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», утвержденных приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 2 октября 2013 г. № 567, в зависимости от вида планируемого ремонта.

6.2. Порядок оплаты выполненных работ (оказанных услуг) по содержанию и (или) ремонту автомобильных дорог определяется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами (договорами). Оплата выполненных работ (оказанных услуг) осуществляется на основании подписанных актов выполненных работ (оказанных услуг)  и справок о стоимости выполненных работ (оказанных услуг).».

Заместитель главы

муниципального образования

Брюховецкий район,

начальник управления по архитектуре,

строительству и ЖКХ                                                                            В.Г. Бандуров