ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

Брюховецкий район

от__________№__________

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Брюховецкий район

от 23 июля 2021 года № 935

Муниципальная программа

муниципального образования Брюховецкий район

«Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства» на 2021 – 2025 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Развитие  топливно-энергетического  комплекса  и

жилищно-коммунального хозяйства» на 2021 – 2025 годы

| Координатор муниципальной программы | заместитель главы муниципального образования Брюховецкий район |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | заместитель главы муниципального образования Брюховецкий район управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район |
| Участники муниципальной программы | администрация муниципального образования Брюховецкий район управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район |

| Подпрограммы муниципальной программы | «Комплексное развитие топливно-энергетического комплекса на территории муниципального образования Брюховецкий район» «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования Брюховецкий район» «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Брюховецкий район» |
| --- | --- |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | комплексное и устойчивое развитие муниципального образования в сфере топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами; комплексное развитие газо - , тепло - и электроснабжение на территории муниципального образования Брюховецкий район; комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Брюховецкий район; обеспечение обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Брюховецкий район |
| Задачи муниципальной программы | увеличение количества газифицированных населенных пунктов Брюховецкого района; организация бесперебойного теплоснабжения предприятий и организаций, населения Брюховецкого района; организация бесперебойного электроснабжения населения Брюховецкого района; обеспечение повышения качества питьевой воды на территории муниципального образования Брюховецкий район; обеспечение бесперебойного функционирования системы водоотведения на территории муниципального образования Брюховецкий район; создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; введение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Брюховецкий район |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | количество подключенных домовладений к системе газоснабжения; строительство системы газопроводов высокого и низкого давления; замена морально устаревшего оборудования на энергоэффективное; количество установленных современных приборов учета энергоресурсов; доля расчета потребителей бюджетной сферы за потребленные коммунальные ресурсы по показателям приборов учета; доля населения, обеспеченного услугой централизованного водоснабжения, в общей численности населения Брюховецкого района; доля населения, обеспеченного услугой централизованного водоответведения, в общей численности населения Брюховецкого района; реконструкция и замена водопроводных линий; ремонт (реконструкция), замена водонапорных башен; приобретение и установка частотных преобразователей; приобретение глубинных насосов; ремонт канализационных сетей; ремонт канализационных колодцев; ремонт (реконструкция) канализационных насосных станций; количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на которых осуществляется содержание, уборка и дезинфекция мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; актуализация реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; установка контейнеров для накопления (в том числе раздельному накоплению) твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Брюховецкий район. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021-2025 годы, программа реализуется в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 3597,64 тыс. руб., в том числе: бюджет муниципального образования Брюховецкий район 3597,64 тыс. руб.; краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. В том числе по годам: 2021 год – 550,0 тыс. руб., в том числе: бюджет муниципального образования Брюховецкий район – 550,0 тыс. руб.; краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 2022 год – 620,0 тыс. руб., в том числе бюджет муниципального образования Брюховецкий район – 620,0 тыс. рублей; краевой бюджет – 0,0 тыс. руб. 2023 год – 427,64 тыс. руб., в том числе: бюджет муниципального образования Брюховецкий район – 427,64 тыс. рублей; краевой бюджет – 0,0 тыс. руб. внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 2024 год – 1 500,0 тыс. руб., в том числе: бюджет муниципального образования Брюховецкий район – 1 500,0 тыс. рублей; краевой бюджет – 0,0 тыс. руб. внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 2025 год – 500,0 тыс. руб., в том числе: бюджет муниципального образования Брюховецкий район – 500,0 тыс. рублей; краевой бюджет – 0,0 тыс. руб. внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | администрация муниципального образования Брюховецкий район Совет муниципального образования Брюховецкий район |

- Характеристика текущего состояния и прогноз

развития муниципального образования в сфере

топливно-энергетического  комплекса  и   жилищно-коммунального  хозяйства

Топливно-энергетический комплекс района включает в себя 5 предприятий различных форм собственности АО «Газпром газораспределение Краснодар», ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», ПАО «Кубаньэнерго», ПАО «ТНС энерго Кубань», ООО « Брюховецкий тепловые сети».

В жилищно-коммунальном хозяйстве района услугу по водоснабжению, водоотдению и вывозу твердых коммунальных отходов оказывают 8 предприятий и организаций.

Услуги топливно-энергетического комплекса и  жилищно-коммунального  хозяйства на территории муниципального образования Брюховецкий район  оказываются во всех населенных пунктах района.

Услуга по теплоснабжению населению оказывается теплоснабжающим  предприятием ООО «Брюховецкий тепловые сети» от 5 котельных в трех населенных пунктах района: ст. Брюховецкая, ст. Батуринская, ст. Чепигинская.   Теплоснабжение потребителей осуществляется в основном от котельных, состояние которых в значительной степени определяется изношенностью теплогенерирующего оборудования. Все котельные работают на природном газе. Всего в режиме производства  тепловой энергии работают 50 котельных, в том числе: муниципальных – 45 котельных (из них: управления образования – 32 котельных, здравоохранения – 4 котельных, физкультуры и спорта – 2, ведомственных – 7 котельных), в аренде организаций ЖКХ - 5 котельных.

Протяженность тепловых сетей в районе 27,42 км., из них 17,2 км. муниципальные. Средний уровень износа котельных составляет 68%, а тепловых  сетей 73%. При этом сохраняется устойчивая динамика к общему «старению» основных фондов в теплоэнергетике.

Подавляющее большинство котельных (оборудования котельных) и тепловых сетей было построено (установлено) более 20 - 25 лет назад, что означает не только низкий уровень их технического состояния, но и высокую отсталость существующих мощностей от современных аналогов, предназначенных для производства и передачи тепловой энергии.

Имеющие место отдельные инвестиции в строительство новых взамен старых тепловых мощностей и сетей носят незначительный характер и не могут переломить общую динамику по ежегодному «устареванию» основных фондов.

Без принятия действенных мер по строительству (реконструкции) источников теплоснабжения и тепловых сетей взамен физически и морально устаревших будут сохраняться высокий уровень аварийной опасности, увеличиваться задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

Протяженность сетей газоснабжения в районе составляет более 1 тыс. км, в том числе надземных газопроводов 545 км и подземных газопроводов 474 км.

Уровень обеспеченности природным газом составляет 98,6%, в том числе и баллонным газом. Газоснабжение населения осуществляется от пяти газораспределительных станций, с проектной мощностью станций 47,1 тыс м3/час. Четыре газораспределительные станции имеют свободные мощности для новых  подключений, но, в пиковые нагрузки фактическая производительность ГРС ст. Переясловская превышает паспортную более чем в два раза.

Это препятствует реализации инвестиционных проектов на территории Переясловского сельского поселения, а так же не позволяет стабильно обеспечить сетевым газом домовладения и осуществлять новые подключения к сети газораспределения построенные домовладения.

На территории Переясловского сельского поселения муниципального образования Брюховецкий район выделены земельные участки под ИЖС в микрорайоне «Восточный»: по ул. Молодежной земельных участков – 18, жилых домов – 8, из них – 2 в стадии строительства и ул. Солнечной  земельных участков – 24, жилых домов – 5. Суммарный максимальный часовой расход газа на указанных выше потребителей составит 126 м3/ час.

На территории района газифицировано 28 населенных пунктов, что составляет 89,9%. Остаются не газифицированными следующие населенные  пункты: х. Привольный, х. Кавказский, х. Рогачи, х. Сопова Балка, х. Зозова Балка.

Для обеспечения электроснабжения населения на территории района построено более 1687,3 км., (ВЛ-10 КВ 796, 83 км, ВЛ – 0,4 КВ 890, 47 км). Во  всех населенных пунктах имеются сети электроснабжения.

Насущной проблемой топливно-энергетического комплекса района является высокая степень износа основных средств энергетики, созданных в советский период. Следствием этого является низкая эффективность, растущая аварийность и высокие риски, что отрицательно сказывается на конкурентоспособности экономики, негативно влияет на качество жизни населения и техногенные угрозы.

Базовыми направлениями развития ТЭК остаются:

использование природного газа в связи с его более высокой конкурентоспособностью по сравнению с другими энергоносителями;

энергосбережение и повышение эффективности использования энергии;

предоставление качественного централизованного теплоснабжения и сокращение потерь тепловой энергии;

развитие электрификации экономики на базе передовых технологий.

Реализация подпрограммы «Комплексное развитие топливно-энергетического комплекса на территории муниципального образования Брюховецкий район» позволит обеспечить рост темпов газификации в районе, позволит улучшить качество теплоснабжения населения и реализовать мероприятия направленные на модернизацию объектов теплоснабжения, находящихся как в муниципальной собственности, так и эксплуатируемых специализированными предприятиями, также ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения.

В муниципальном образовании Брюховецкий район все населенные  пункты и население обеспечено централизованным водоснабжением на 100%.

Общая протяженность водопроводных сетей по району составляет  525,1 км. Износ водопроводных сетей составляет 53,4%. Фактические потери по муниципальному образованию Брюховецкий район составляют 32,16 %. На  территории района имеется 43 водонапорные башни, в том числе аварийных и  нуждающихся в реконструкции 10 штук, что составляет 23,3%.

Снижение износа водопроводных сетей происходит благодаря комплексному подходу по замене водопроводных сетей.

С 2016 года по 2019 год всего в районе заменено ветхих водопроводных сетей 85,862 км., что составляет 16,35 % от общей протяженности. Всего за последнее десятилетие на территории района была выполнена замена 191,8 км водопроводных сетей, что составляет 36,5 % от существующих.

Тарифы водоснабжающих  организаций для населения составляют :

В Брюховецком, Переясловском и Свободненском сельских поселениях ресурсоснабжающей организацией является ООО «Брюховецкое водопроводное хозяйство», тариф для населения с 1 июля 2020 года составляет -  23,15 рублей.

В  Новосельском сельском поселении для муниципального бюджетного  учреждения «Сервис – Новое Село» утвержден  тариф 16,62 рублей.

В Чепигинском сельском поселении для муниципального унитарного  предприятия «Чепигинское» утвержден тариф для населения 22,88 рублей.

В Большебейсугском сельском поселении для муниципального унитарного предприятия  «Коммунальник» утвержден  тариф 22,17 рублей.

В Новоджерелиевском сельском поселении для муниципального унитарного предприятия «Исток» утвержден  тариф 31,42 рублей.

В Батуринском сельском поселении для муниципального унитарного предприятия «Батуринский Исток» утвержден тариф в размере 19,37 рублей.

Основными проблемными вопросами по обеспечению холодной водой потребителей является необходимость реконструкции аварийных и строительства новых объектов водоснабжения (сетей водопровода, артезианских скважин, станций очистки и обеззараживания воды, резервуаров запаса чистой воды, водонапорных башен, водопроводных насосных станций).

Одной из проблем развития муниципальных образований Краснодарского края является неудовлетворительное канализование населенных пунктов. Из-за высокого физического износа очистных сооружений канализации (далее - ОСК) требуется проведение их капитального ремонта. В связи с тем, что ОСК не обеспечивают необходимого уровня качества очистки сточных вод, это приводит к ухудшению экологической обстановки на территории края.

Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. В результате увеличивается количество аварий и повреждений на один километр сетей, что не только является негативным социальным фактором, но и увеличивает затраты на восстановление основных фондов.

Для технического оснащения и перевооружения организаций жилищно-коммунального хозяйства Брюховецкого района  требуются значительные финансовые ресурсы, которых отрасль не имеет. Низкие показатели финансово-хозяйственной деятельности организаций коммунального комплекса не позволяют решать вопросы привлечения кредитных ресурсов. В сложившейся ситуации решить проблему финансирования технического переоснащения организаций жилищно-коммунального хозяйства без государственной поддержки практически невозможно.

Одной из основных экологических проблем Краснодарского края является проблема обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО). Ежегодно в районе образуется около 15,6 тыс. тонн ТКО.  В своем составе они содержат значительное количество компонентов, пригодных после соответствующей сортировки и переработки для повторного использования (вторичных материальных ресурсов), которые безвозвратно теряются при захоронении ТКО на полигонах. ТКО на территории района вывозят на полигон  в 1,8 км к востоку от станицы Переясловской, с кадастровым номером: 23:04:0201009:287, площадью 14 794 кв.м.

На территории района сбором и вывозом твердых коммунальных отходов занимаются предприятия ООО «Брюховецкая-Чистая станица» и  МУП  «Исток».  Предприятия ООО «Брюховецкая-Чистая страница» осуществляет сбор и транспортирование отходов в Брюховецком, Переясловском, Батуринском, Большебейсугском, Чепигинском, Новосельском и Свободненском сельских поселениях,  а   МУП  «Исток» –  на  территории Новоджерелиевского  сельского  поселения по утвержденному графику. Охват абонентскими договорами на вывоз ТКО составляет порядка 63%.

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования предприятию ООО «Брюховецкая-Чистая станица» выдана бессрочная лицензия                      № 023 00371 от 14 ноября 2016 года на осуществление деятельности –                            транспортирование, а МУП «Исток» № 023 00788 от 12 сентября 2019 года.

Мероприятия муниципальной программы направлены на достижение темпов роста газификации в районе, улучшение качества теплоснабжения населения, реализация мероприятий направленных на модернизацию объектов теплоснабжения, находящихся как в муниципальной собственности,  так и  эксплуатируемых специализированными предприятиями, обеспечит  своевременную реконструкцию аварийных и строительство новых объектов водоснабжения (сетей водопровода, артезианских скважин, станций очистки и обеззараживания воды, резервуаров запаса чистой воды, водонапорных башен, водопроводных насосных станций), позволить  внедрить раздельный сбор  ТКО  на  территории  района, а также ослабят социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения.

В этой связи, исходя из поставленных в муниципальной программе целей и решаемых в ее рамках задач, а так же обособленности, приоритетности и актуальности направлений реализации муниципальной программы, выделены соответствующие подпрограммы.

- Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

Таблица № 1

| № п/п | Наименование целевого показателя |  | Единица измерения |  | Статус |  | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие топливно - энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства» на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: комплексное и устойчивое развитие муниципального образования в сфере топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства и в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма № 1 «Комплексное развитие топливно-энергетического комплекса на территории муниципального образования Брюховецкий район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: комплексное развитие газо - , тепло – и электроснабжение на территории муниципального образования Брюховецкций район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: увеличение количества газифицированных населенных пунктов Брюховецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество подключенных домовладений к системе газоснабжения |  | шт. |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.1.2 | Строительство системы газопроводов высокого и низкого давления |  | км. |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |
|  | Задача 2: организация бесперебойного теплоснабжения предприятий и организаций, населения Брюховецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Замена морально устаревшего оборудования на энергоэффективное |  | шт. |  | 3 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  | Задача 3: организация бесперебойного электроснабжения населения Брюховецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Количество установленных современных приборов учета энергоресурсов | шт. |  |  |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 1.1.5 | Доля расчета потребителей бюджетной сферы за потребленные коммунальные ресурсы по показателям приборов учета | % |  |  |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 2 | Подпрограмма № 2 «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования Брюховецкий район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: комплексное развитие систем водоснабжения и водоответведения на территории муниципального образования Брюховецкий район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: обеспечение повышения качества питьевой воды на территории муниципального образования Брюховецкий район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |

| 2.1.1 |  | Доля населения, обеспеченного услугой централизованного водоснабжения, в общей численности населения Брюховецкого района | % | 3 | 99,1 | 99,15 | 99,2 | 99,25 | 99,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2 |  | Реконструкция и замена водопроводных линий | км. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 |  | Ремонт (реконструкция), замена водонапорных башен | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 |  | Приобретение и установка частотных преобразователей | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5 |  | Приобретение глубинных насосов | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Задача 2: обеспечение бесперебойного функционирования системы водоотведения на территории муниципального образования Брюховецкий район |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 |  | Доля населения, обеспеченного услугой централизованного водоответведения, в общей численности населения Брюховецкого района | % | 3 | 99,1 | 99,15 | 99,2 | 99,25 | 99,3 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1.7 |  | Ремонт канализационных сетей | км | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8 |  | Ремонт канализационных колодцев | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.9 |  | Ремонт (реконструкция) канализационных насосных станций | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма № 3 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Брюховецкий район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: обеспечение обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Брюховецкий район |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на которых осуществляется содержание, уборка и дезинфекция мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | шт. | 3 | 57 | 57 | 57 | 56 | 0 |
|  | Задача 2: введение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.1.2 | Актуализация реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | шт. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 3: организация деятельности по накоплению ( в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Брюховецкий район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Установка контейнеров для накопления (в том числе раздельному накоплению) твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Брюховецкий район |  | шт. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Значение целевых показателей определяются на основании данных, представленных непосредственными исполнителями мероприятий.

Общий срок реализации муниципальной программы 2021 – 2025 годы. Программа реализуется в один этап.

- Перечень и краткое описание подпрограмм

Муниципальная программа включает 3 подпрограммы, содержащие взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия.

- Подпрограмма «Комплексное развитие топливно-энергетического  комплекса на территории муниципального образования Брюховецкий район» (приложение  № 1 к настоящей муниципальной программе).

В рамках подпрограммы предусматривается организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение стабилизации газоснабжения,   теплоснабжения и  электроснабжения населения на территории муниципального образования Брюховецкий район.

- Подпрограмма «Комплексное развитие жилищно-коммунального  хозяйства на  территории муниципального образования Брюховецкий район»  (приложение № 2 к настоящей муниципальной программе).

В рамках подпрограммы предусматривается организация и проведение мероприятий, направленных на улучшение  качества  водоснабжения и  водоотведения на  территории  муниципального образования Брюховецкий район.

- Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Брюховецкий район» (приложение  № 3 к настоящей муниципальной программе).

В рамках подпрограммы предусматривается организация  и   проведение мероприятий, направленных обеспечение экологической безопасности, в том числе для  защиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия твердых  коммунальных  отходов на территории муниципального образования Брюховецкий район.

- Обоснование ресурсного обеспечения

муниципальной программы

Реализация муниципальной программы предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования Брюховецкий район, краевого бюджета и внебюджетных источников.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы определены на основании финансирования аналогичных мероприятий в 2019 году  на  территории сельских  поселений  в рамках  возложенных  полномочий в части  тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и  водоотведения,  а  также  предложений исполнителей программных мероприятий администрации муниципального образования Брюховецкий район.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета муниципального образования Брюховецкий район.

Объемы финансирования муниципальной программы представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

| № п/п | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | «Комплексное развитие топливно-энергетического комплекса на территории муниципального образования Брюховецкий район» | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования Брюховецкий район» | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Брюховецкий район» | Местный бюджет | 3 597,64 | 550,0 | 620,0 | 427,64 | 1 500,0 | 500,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого |  | Местный бюджет | 3 597,64 | 550,0 | 620,0 | 427,64 | 1 500,0 | 500,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 3 597,64 | 550,0 | 620,0 | 427,64 | 1 500,0 | 500,0 |

- Методика оценки эффективности реализации

# муниципальной программы

# Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основании типовой методики оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной нормативным правовым актом администрации муниципального образования Брюховецкий район.

- Механизм реализации муниципальной программы

# и контроль ее выполнения

Общий контроль за выполнением мероприятий программы осуществляет администрация муниципального образования Брюховецкий район и Совет муниципального образования Брюховецкий район.

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы – заместитель главы муниципального образования Брюховецкий район, начальник управления по  архитектуре, строительству и  ЖКХ администрации муниципального образования  Брюховецкий район.

Координатор муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

разрабатывает в случае необходимости формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемый координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации муниципального образования Брюховецкий район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте администрации муниципального образования Брюховецкий район в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики, прогнозирования и потребительской сферы администрации муниципального образования Брюховецкий район (далее – управление экономики) заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы, утвержденные правовым актом администрации муниципального образования Брюховецкий район.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в управление экономики, прогнозирования и потребительской сферы администрации муниципального образования Брюховецкий район доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях в соответствии с требованиями, определенными нормативным актом администрации муниципального образования Брюховецкий район.

Заместитель главы

муниципального образования

Брюховецкий район,

начальник управления

по архитектуре, строительству и ЖКХ 				            В.Г. Бандуров