Приложение 3

к муниципальной программе

«Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

в сфере строительства,

транспорта и дорожного хозяйства»

на 2023 – 2027 годы»

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы**

**«Устойчивое развитие сельских территорий»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор подпрограммы** | управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район |
| **Участники подпрограммы** | администрация муниципального образования Брюховецкий район;  управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район;  муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства муниципального образования Брюховецкий район» |
| **Цели подпрограммы** | повышение уровня комплексного обеспечения муниципального образования Брюховецкий район объектами общественной и социальной инфраструктуры |
| **Задачи подпрограммы** | реализация мероприятий по строительству (реконструкции) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе мероприятий, направленных на развитие территорий |
| **Перечень целевых показателей подпрограммы** | подготовка проектно-сметной документации по объекту «Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Лиманский муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края»;  строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Лиманский муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края»;  подготовка проектно-сметной документации по объекту «Здание врача общей практики в с.Новое Село муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края»;  строительство объекта «Здание врача общей практики в с.Новое Село муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края» в том числе:  приобретение электрической энергии в целях обеспечения строительства «Здание врача общей практики в с.Новое Село муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края»;  создание топографического плана на объекте «Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Лиманский муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края»;  создание топографического плана на объекте «Здание врача общей практики в с.Новое Село муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края»;  технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Строительство универсального спортивного комплекса в ст. Переясловской, Брюховецкого района, Краснодарского края»;  устройство контейнерной площадки на 9 контейнеров станица Брюховецкая улица Пролетарская 188;  подготовка проектно-сметной документации по объекту «Строительство универсального спортивного комплекса в ст. Переясловской, Брюховецкого района, Краснодарского края», в том числе:  приобретение электрической энергии в целях обеспечения строительства универсального спортивного комплекса в ст. Переясловской;  технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Лиманский муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края»;  устройство контейнерной площадки на 8 контейнеров в станице Брюховецкой по ул. Ростовской 12-12 а;  государственная экспертиза проектной документации и проектных изысканий для строительства универсального спортивного комплекса в ст. Переясловской;  государственная экспертиза проекта документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта универсального спортивного комплекса в ст. Переясловской;  устройство контейнерной площадки на 5 контейнеров и отсека для крупных габаритных твердых коммунальных отходов, по ул. Тимофеева, д. 30-33;  технологическое присоединение к сетям связи объект «Здание врача общей практики в с.Новое Село муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края»;  подготовка проектно-сметной документации по объекту «Здание врача общей практики в ст. Чепигинская муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края»;  строительство объекта «Здание врача общей практики в ст. Чепигинская муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края»;  подготовка проектно-сметной документации и строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в хуторе Гарбузовая Балка муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края»;  выполнение работ по технической инвентаризации и изготовление технического паспорта «Здание врача общей практики в с.Новое Село муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края»;  строительство объекта: «Строительство универсального спортивного комплекса в ст. Переясловской, Брюховецкого района, Краснодарского края»;  строительный контроль в целях проверки соответствия выполняемых лицом, осуществляющим строительство объекта, подрядных работ, требованиям проектной документации объекта: «Строительство универсального спортивного комплекса в ст. Переясловской, Брюховецкого района, Краснодарского края»;  авторский надзор в целях контроля соответствия строительства заданному проекту объекта: «Строительство универсального спортивного комплекса в ст. Переясловской, Брюховецкого района, Краснодарского края»;  устройство 4 контейнера в станице Брюховецкой по ул. Советская, 39. |
|  |  |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** | 2023 – 2027 годы, реализуется в один этап |
|  |  |
| **Объемы бюджетных ассигнований**  **подпрограммы** | общий объем финансирования подпрограммы составляет 689 046,1 тыс. руб., в том числе:  местный бюджет – 33 348,6 тыс. руб.;  краевой бюджет – 645 697,5 тыс. руб.  федеральный бюджет – 10 000,0 тыс. руб.;  В том числе по годам:  2023 год – 4 004,8 тыс. руб., в том числе:  местный бюджет – 414,8 тыс. руб.;  краевой бюджет – 3 590,0 тыс. руб.;  2024 год – 87 740,7 тыс. руб. в том числе:  местный бюджет – 2 855,0 тыс. руб.; |
|  | краевой бюджет – 74 885,7 тыс. руб.;  федеральный бюджет – 10 000,0 тыс. руб.;  2025 год – 15 745,5 тыс. руб., в том числе:  краевой бюджет – 13 247,7 тыс. руб.;  местный бюджет – 2 497,8 тыс. руб.;  2026 год – 275 625,8 тыс. руб., в том числе:  краевой бюджет – 262 474,6 тыс. руб.;  местный бюджет – 13 151,2 тыс. руб.  2027 год – 305 929,3 тыс. руб., в том числе:  краевой бюджет – 291 499,5 тыс. руб.;  местный бюджет – 14 429,8 тыс. руб.  федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. |
| **Контроль за выполнением**  **подпрограммы** | заместитель главы муниципального образования Брюховецкий район, начальник управления по архитектуре, строительству и ЖКХ |

1. Характеристика текущего состояния и

прогноз развития сельских территорий

В настоящее время задачей муниципального образования Брюховецкий район является развитие сельских территорий, в том числе возможность оказания первичной медико-санитарной помощи, где основная роль отведена амбулаторно-поликлиническому звену, что является наименее затратным и достаточно эффективным видом медицинской помощи, поэтому в последние годы делается акцент на развитие именно этого вида помощи. Основная часть общей смертности населения Брюховецкого района приходится на смертность от неинфекционных заболеваний, таких как болезни системы кровообращения, онкологических заболеваний, болезней органов, поэтому существует необходимость повышать уровень первичной медико-санитарной помощи населению района.

Амбулаторно-поликлиническая служба обеспечивает население доступным и квалифицированным медицинским обслуживанием на уровне первичного звена, где начинают и заканчивают обследование и лечение до 80 % населения, обращающегося за медицинской помощью. Именно уровень работы поликлинического звена определяет эффективность и качество здравоохранения, в конечном итоге оказывая выраженное влияние на здоровье населения, ведь на амбулаторном этапе проводится основная масса профилактических мероприятий, ведущих к снижению уровня заболеваемости, в том числе и трудоспособного населения, и как следствие, к снижению уровня инвалидизации и смертности.

В современном здравоохранении особое место занимает модернизация существующих медицинских учреждений, за счет внедрения информационной поддержки на всех этапах управления системой здравоохранения. Недостаточное финансирование здравоохранения в последние годы привело к низкой оснащенности поликлиник современным диагностическим оборудованием, что отрицательно влияет на своевременность и качество обследования пациентов.

2. Цели, задачи и целевые показатели

достижения целей и решения задач, сроки

и этапы реализации подпрограммы

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» достижения целей и решения задач подпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период с 2023 года по 2027 год. Реализуется в один этап.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели подпрограммы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач по устойчивому развитию сельских территорий.

[Перечень](consultantplus://offline/ref=185B12FE9832FB17161151BC1816F6B6C4209BEBD92033A08903F13B53AE19DF7163F282B106D5FBEBC308OEpAM) мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Подпрограмма направлена на выполнение задач в области обеспечения устойчивого развития сельских территорий.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2023 год | 4 004,8 | 414,8 | 3 590,0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 87 740,7 | 2 855,0 | 74 885,7 | 10 000,0 | 0 |
| 2025 год | 15 745,5 | 2 497,8 | 13 247,7 | 0 | 0 |
| 2026 год | 275 625,8 | 13 151,2 | 262 474,6 | 0 | 0 |
| 2027 год | 305 929,3 | 14 429,8 | 291 499,5 | 0,0 | 0 |
| Всего по  подпрограмме | 689 046,1 | 33 348,6 | 645 697,5 | 10 000,0 | 0 |

Содержание работ и объемы финансирования мероприятий подпрограммы уточняются и корректируются ежегодно при рассмотрении краевого бюджета на очередной финансовый год.

5. Механизм реализации подпрограммы

Реализацию подпрограммы планируется осуществить за счет средств краевого бюджета.

Текущее управление подпрограммой осуществляет управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район:

обеспечивает реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации мероприятий подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;

ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию,

необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Размещение муниципального заказа оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются заказчикам в соответствии с [Федеральным законом](garantF1://70253464.0) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заместитель главы

муниципального образования

Брюховецкий район Е.Д. Самарский

Приложение 1

к подпрограмме

«Устойчивое развитие сельских территорий»

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ**

**«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя | Единица  измерения | Статус | Значение показателей | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель: повышение уровня комплексного обеспечения муниципального образования Брюховецкий район объектами общественной и социальной инфраструктуры | | | | | | | |
|  | Задача: совершенствование оказания медико-санитарной помощи | | | | | | | |
| 1. | Подготовка проектно-сметной документации по объекту «Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Лиманский муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края» | кол-во | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Лиманский муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края» | кол-во | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Подготовка проектно-сметной документации по объекту «Здание врача общей практики в с.Новое Село муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края» | кол-во | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Строительство объекта «Здание врача общей практики в с.Новое Село муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края» в том числе: | кол-во | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | приобретение электрической энергии в целях обеспечения строительства «Здание врача общей практики в с.Новое Село муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края» | кол-во | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5. | Создание топографического плана на объекте «Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Лиманский муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края» | кол-во | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Создание топографического плана на объекте «Здание врача общей практики в с.Новое Село муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края» | кол-во | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Строительство универсального спортивного комплекса в ст. Переясловской, Брюховецкого района, Краснодарского края» | кол-во | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Устройство контейнерной площадки на 9 контейнеров станица Брюховецкая улица Пролетарская 188 | кол-во | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Подготовка проектно-сметной документации по объекту «Строительство универсального спортивного комплекса в ст. Переясловской, Брюховецкого района, Краснодарского края», в том числе | кол-во | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9.1 | Приобретение электрической энергии в целях обеспечения строительства универсального спортивного комплекса в ст. Переясловской | кол-во | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Лиманский муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края» | кол-во | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Устройство контейнерной площадки на 8 контейнеров в станице Брюховецкой по ул. Ростовской 12-12 а | кол-во | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Государственная экспертиза проектной документации и проектных изысканий для строительства универсального спортивного комплекса в ст. Переясловской | кол-во | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Государственная экспертиза проекта документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта универсального спортивного комплекса в ст. Переясловской; | кол-во | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Устройство контейнерной площадки на 5 контейнеров и отсека для крупных габаритных твердых коммунальных отходов, по ул. Тимофеева, д. 30-33 | кол-во | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Технологическое присоединение к сетям связи объект «Здание врача общей практики в с.Новое Село муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края» | кол-во | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Подготовка проектно-сметной документации по объекту «Здание врача общей практики в ст. Чепигинская муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края» | кол-во | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17. | Строительство объекта «Здание врача общей практики в ст. Чепигинская муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края» | кол-во | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18. | Подготовка проектно-сметной документации и строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в хуторе Гарбузовая Балка муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края» | кол-во | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19. | Выполнение работ по технической инвентаризации и изготовление технического паспорта «Здание врача общей практики в с.Новое Село муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края» | кол-во | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Строительство объекта: «Строительство универсального спортивного комплекса в ст. Переясловской, Брюховецкого района, Краснодарского края» | кол-во | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 21. | Строительный контроль в целях проверки соответствия выполняемых лицом, осуществляющим строительство объекта, подрядных работ, требованиям проектной документации объекта: «Строительство универсального спортивного комплекса в ст. Переясловской, Брюховецкого района, Краснодарского края» | кол-во | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 22. | Авторский надзор в целях контроля соответствия строительства заданному проекту объекта: «Строительство универсального спортивного комплекса в ст. Переясловской, Брюховецкого района, Краснодарского края» | кол-во | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23. | Устройство контейнерной площадки на 4 контейнера в станице Брюховецкой по ул. Советская, 39 | кол-во | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Заместитель главы

муниципального образования Брюховецкий район Е.Д. Самарский

Приложение 2

к подпрограмме

«Устойчивое развитие сельских территорий»

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

**«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | | Объем финансирования,  всего  (тыс.руб.) | В том числе по годам | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | | Участник муниципальной программы |
| 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
|  | Цель: совершенствование условий для развития медицинской помощи и обеспечение её доступности для населения | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: совершенствование оказания медико-санитарной помощи | | | | | | | | | | | |
| 1. | Подготовка проектно-сметной документации по объекту «Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Лиманский муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края» | | всего | 590,0 | 590,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Подготовленная проектно-сметная документации по объекту | администрация му-ниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель,  управление по архитектуре, строительству и ЖКХ |
| краевой бюджет | 590,0 | 590,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Лиманский муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края» | всего | 12 366,5 | 0 | 12 366,5 | 0 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию объекта | админи-страции муници-пального образования Брюховецкий район и муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства муници-пального образования Брюховецкий район» - исполнители |
| краевой бюджет | 2 366,5 | 0 | 2 366,5 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 10 000,0 | 0 | 10 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Подготовка проектно-сметной документации по объекту «Здание врача общей практики в с.Новое Село муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края» | всего | 3 000,0 | 3 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изготовле-ние проект-но-сметной документа-ции | администрация му-ниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель, |
| краевой бюджет | 3 000,0 | 3 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4. | Строительство объекта «Здание врача общей практики в с.Новое Село муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края» в том числе: | всего | 63 071,5 | 0 | 63 071,5 | 0 | 0 | 0 | Ввод в экс-плуатацию объекта | муниципальное казенное учреждение «Управление  капитального строительства муници-пального образования Брюховецкий район» - исполнитель |
| краевой бюджет | 63 071,5 | 0 | 63 071,5 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | приобретение электрической энергии в целях обеспечения строительства «Здание врача общей практики в с.Новое Село муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края»; | всего | 800,0 | 0 | 0 | 800,0 | 0 | 0 | приобрете-ние электри-ческой энер-ги |
| местный бюджет | 800,0 | 0 | 0 | 800,0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5. | Создание топографического плана на объекте «Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Лиманский муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края» | всего | 14,4 | 14,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание топографического плана | администрация му-ниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель,  муниципальное казенное учреждение «Управление  капитального строительства муници-пального образования Брюховецкий район» - исполнитель |
| местный бюджет | 14,4 | 14,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Создание топографического плана на объекте «Здание врача общей практики в с.Новое Село муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края» | всего | 14,2 | 14,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание топографи-ческого пла-на |
| местный бюджет | 14,2 | 14,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7. | Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Строительство универсального спортивного комплекса в ст. Переясловской, Брюховецкого района, Краснодарского края» | всего | 73,2 | 73,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение к электрическим сетям | администрация му-ниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель,  муниципальное казенное учреждение «Управление  капитального строительства муници-пального образования Брюховецкий район» - исполнитель |
| местный бюджет | 73,2 | 73,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Устройство контейнерной площадки на 9 контейнеров станица Брюховецкая улица Пролетарская 188 | всего | 146,6 | 146,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Устройство контейнерной площадки | администра-ция му-ниципального образования Брюховецкий район – глав-ный распоря-дитель и исполнитель |
| местный бюджет | 146,6 | 146,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9. | Подготовка проектно-сметной документации по объекту «Строительство универсального спортивного комплекса в ст. Переясловской, Брюховецкого района, Краснодарского края», в том числе: | всего | 19 480,0 | 0 | 9 740,0 | 9 740,0 | 0 | 0 | Подготовка проектно-сметной документации | администра-ция му-ниципального образования Брюховецкий район – глав-ный распоря-дитель,  муниципаль-ное казенное учреждение «Управление  капитального строительства муници-пального об-разования Брюховецкий район» - ис-полнитель |
| краевой бюджет | 18 895,4 | 0 | 9 447,7 | 9 447,7 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 584,6 | 0 | 292,3 | 292,3 | 0 | 0 |
| 9.1 | Приобретение электрической энергии в целях обеспечения строительства универсального спортивного комплекса в ст. Переясловской | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | приобретение электрической энергии |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10. | Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Лиманский муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края» | всего | 166,4 | 166,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение к электрическим сетям | администрация му-ниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель,  муниципальное казенное учреждение «Управление  капитального строительства муници-пального образования Брюховецкий район» - исполнитель |
| местный бюджет | 166,4 | 166,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Устройство контейнерной площадки на 8 контейнеров в станице Брюховецкой по ул. Ростовской 12-12 а | всего | 159,2 | 0 | 159,2 | 0 | 0 | 0 | Устройство контейнерной площадки | администра-ция му-ниципального образования Брюховецкий район – глав-ный распоря-дитель и исполнитель |
| местный бюджет | 159,2 | 0 | 159,2 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12. | Государственная экспертиза проектной документации и проектных изысканий для строительства универсального спортивного комплекса в ст. Переясловской | всего | 1 696,6 | 0 | 1 696,6 | 0 | 0 | 0 | Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и проектных изысканий | администра-ция му-ниципального образования Брюховецкий район – глав-ный распоря-дитель,  муниципаль-ное казенное учреждение «Управление  капитального строительства муници-пального об-разования Брюховецкий район» - ис-полнитель |
| местный бюджет | 1 696,6 | 0 | 1 696,6 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Государственная экспертиза проекта документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта универсального спортивного комплекса в ст. Переясловской; | всего | 340,0 | 0 | 340,0 | 0 | 0 | 0 | Получение положительного заключения государственной экспертизы сметной документации |
| местный бюджет | 340,0 | 0 | 340,0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14. | Устройство контейнерной площадки на 5 контейнеров и отсека для крупных габаритных твердых коммунальных отходов, по ул. Тимофеева, д. 30-33 | всего | 164,0 | 0 | 164,0 | 0 | 0 | 0 | Устройство контейнер-ной площад-ки | администра-ция му-ниципального образования Брюховецкий район – глав-ный распоря-дитель и исполнитель |
| местный бюджет | 164,0 | 0 | 164,0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Технологическое присоединение к сетям связи объект «Здание врача общей практики в с.Новое Село муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края» | всего | 162,9 | 0 | 162,9 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение к сетям связи объект | администра-ция му-ниципального образования Брюховецкий район – глав-ный распоря-дитель,  муниципаль-ное казенное учреждение «Управление  капитального строительства муници-пального об-разования Брюховецкий район» - ис-полнитель |
| местный бюджет | 162,9 | 0 | 162,9 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16. | Подготовка проектно-сметной документации объекта «Здание врача общей практики в ст. Чепигинская муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края» | всего | 3 800,0 | 0 | 0 | 3 800,0 | 0 | 0 | Подготовленная проектно-сметная документации по объекту | администра-ция му-ниципального образования Брюховецкий район – глав-ный распоря-дитель,  муниципаль-ное казенное учреждение «Управление  капитального строительства муници-пального об-разования Брюховецкий район» - ис-полнитель |
| краевой бюджет | 3 800,0 | 0 | 0 | 3 800,0 | 0 | 0 |
| 17. | Строительство объекта «Здание врача общей практики в ст. Чепигинская муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию объекта |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 18. | Подготовка проектно-сметной документации и строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в хуторе Гарбузовая Балка муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовленная про-ектно-сметной документации и ввод в эксплуатацию объекта | администра-ция му-ниципального образования Брюховецкий район – глав-ный распоря-дитель,  муниципаль-ное казенное учреждение «Управление  капитального строительства муници-пального об-разования Брюховецкий район» - ис-полнитель |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Выполнение работ по технической инвентаризации и изготовление технического паспорта «Здание врача общей практики в с.Новое Село муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края» | всего | 40,0 | 0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | Подготовленный технический паспорт и план на объект |
| местный бюджет | 40,0 | 0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20. | Строительство объекта: «Строительство универсального спортивного комплекса в ст. Переясловской, Брюховецкого района, Краснодарского края» | всего | 571 107,4 | 0 | 0 | 0 | 270 592,4 | 300 515,0 | Ввод в эксплуатацию объекта | администра-ция му-ниципального образования Брюховецкий район – глав-ный распоря-дитель,  муниципаль-ное казенное учреждение «Управление  капитального строительства муници-пального об-разования Брюховецкий район» - ис-полнитель |
| краевой бюджет | 553 974,1 | 0 | 0 | 0 | 262 474,6 | 291 499,5 |
| местный бюджет | 17 133,3 | 0 | 0 | 0 | 8 117,8 | 9 015,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 21. | Строительный контроль в целях проверки соответствия выполняемых лицом, осуществляющим строительство объекта, подрядных работ, требованиям проектной документации объекта: «Строительство универсального спортивного комплекса в ст. Переясловской, Брюховецкого района, Краснодарского края» | всего | 10 755,7 | 0 | 0 | 1 182,9 | 5 033,4 | 4 539,4 | Строительный контроль на объекте | администра-ция му-ниципального образования Брюховецкий район – глав-ный распоря-дитель,  муниципаль-ное казенное учреждение «Управление  капитального строительства муници-пального об-разования Брюховецкий район» - ис-полнитель |
| местный бюджет | 10 755,7 | 0 | 0 | 1 182,9 | 5 033,4 | 4 539,4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 22. | Авторский надзор в целях контроля соответствия строительства заданному проекту объекта: «Строительство универсального спортивного комплекса в ст. Переясловской, Брюховецкого района, Краснодарского края» | всего | 979,7 | 0 | 0 | 104,8 | 0 | 874,9 | Авторский надзор на объекте | администра-ция му-ниципального образования Брюховецкий район – глав-ный распоря-дитель,  муниципаль-ное казенное учреждение «Управление  капитального строительства муници-пального об-разования Брюховецкий район» - ис-полнитель |
| местный бюджет | 979,7 | 0 | 0 | 104,8 | 0 | 874,9 |
| 23. | Устройство контейнерной площадки на 4 контейнера в станице Брюховецкой по ул. Советская, 39 | всего | 117,8 | 0 | 0 | 117,8 | 0 | 0 | Устройство контейнерной площадки | администра-ция му-ниципального образования Брюховецкий район – глав-ный распоря-дитель и исполнитель |
| местный бюджет | 117,8 | 0 | 0 | 117,8 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого | всего | 689 046,1 | 4 004,8 | 87 740,7 | 15 745,5 | 275 625,8 | 305 929,3 |  |  |
| федеральный бюджет | 10 000,0 | 0 | 10 000,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| краевой бюджет | 645 697,5 | 3 590,0 | 74 885,7 | 13 247,7 | 262 474,6 | 291 499,5 |  |  |
| местный бюджет | 33 348,6 | 414,8 | 2 855,0 | 2 497,8 | 13 151,2 | 14 429,8 |

Заместитель главы

муниципального образования Брюховецкий район Е.Д. Самарский