Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Брюховецкий район

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Брюховецкий район

от 23 июля 2021 г. № 935

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования Брюховецкий район

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Брюховецкий район**

**«Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-**

**коммунального хозяйства» на 2021 – 2026 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Развитие топливно-энергетического комплекса и**

**жилищно-коммунального хозяйства» на 2021 – 2026 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор**  **муниципальной программы** | заместитель главы муниципального образования Брюховецкий район, начальник управления по архитектуре, строительству и ЖКХ |
| **Координаторы подпрограмм** | заместитель главы муниципального образования Брюховецкий район, начальник управления по архитектуре, строительству и ЖКХ,  управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район |
| **Участники**  **муниципальной программы** | администрация муниципального образования Брюховецкий район  управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район |

|  |  |
| --- | --- |
| **Подпрограммы муниципальной программы** | «Комплексное развитие топливно-энергетического  комплекса на территории муниципального образования Брюховецкий район»  «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования Брюховецкий район»  «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Брюховецкий район» |
|  |  |
| **Ведомственные**  **целевые программы** | не предусмотрены |
|  |  |
| **Цели муниципальной программы** | комплексное и устойчивое развитие муниципального образования в сфере топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;  комплексное развитие газо - , тепло - и электроснабжение на территории муниципального образования Брюховецкий район;  комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Брюховецкий район;  обеспечение обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Брюховецкий район |
|  |  |
| **Задачи муниципальной программы** | увеличение количества газифицированных населенных пунктов Брюховецкого района;  организация бесперебойного теплоснабжения предприятий и организаций, населения Брюховецкого района;  организация бесперебойного электроснабжения населения Брюховецкого района;  обеспечение повышения качества питьевой воды на территории муниципального образования Брюховецкий район;  обеспечение бесперебойного функционирования системы водоотведения на территории муниципального образования Брюховецкий район;  создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;  введение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;  организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Брюховецкий район |
|  |  |
| **Перечень целевых показателей муниципальной программы** | количество подключенных домовладений к системе газоснабжения;  строительство системы газопроводов высокого и низкого давления;  замена морально устаревшего оборудования на энергоэффективное;  количество установленных современных приборов учета энергоресурсов;  доля расчета потребителей бюджетной сферы за потребленные коммунальные ресурсы по показателям приборов учета;  доля населения, обеспеченного услугой централизованного водоснабжения, в общей численности населения Брюховецкого района;  доля населения, обеспеченного услугой централизованного водоответведения, в общей численности населения Брюховецкого района;  реконструкция и замена водопроводных линий;  ремонт (реконструкция), замена водонапорных башен;  приобретение и установка частотных преобразователей;  приобретение глубинных насосов;  ремонт канализационных сетей;  ремонт канализационных колодцев;  ремонт (реконструкция) канализационных насосных станций;  количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на которых осуществляется содержание, уборка и дезинфекция мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;  актуализация реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;  установка контейнеров для накопления (в том числе раздельному накоплению) твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Брюховецкий район. |
| **Этапы и сроки реализации муниципальной программы** | 2021-2026 годы,  программа реализуется в один этап |
| **Объемы бюджетных ассигнований программы** | общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 28 044,44 тыс. руб., в том числе:  бюджет муниципального образования Брюховецкий район 6 082,04 тыс. руб.;  краевой бюджет – 10 714,6 тыс. руб.;  федеральный бюджет – 11 247,8 тыс. рублей.  В том числе по годам:  2021 год – 550,0 тыс. руб., в том числе:  бюджет муниципального образования Брюховецкий район – 550,0 тыс. руб.;  краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.;  федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.  2022 год – 620,0 тыс. руб., в том числе  бюджет муниципального образования Брюховецкий район – 620,0 тыс. рублей;  краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.  2023 год – 427,64 тыс. руб., в том числе:  бюджет муниципального образования Брюховецкий район – 427,64 тыс. рублей;  краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.  федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.  2024 год – 1 800,0 тыс. руб., в том числе:  бюджет муниципального образования Брюховецкий район – 1 800,0 тыс. рублей;  краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.  федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.  2025 год – 24 546,8 тыс. руб., в том числе:  бюджет муниципального образования Брюховецкий район – 2 584,4 тыс. руб.;  краевой бюджет –10 714,6 тыс. руб.  федеральный бюджет –11 247,8 тыс. руб.  2026 год – 100,0 тыс. руб., в том числе:  бюджет муниципального образования Брюховецкий район – 100,0 тыс. рублей;  краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.  федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. |
|  |  |
| **Контроль за выполнением муниципальной программы** | администрация муниципального образования Брюховецкий район  Совет муниципального образования Брюховецкий район |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз

развития муниципального образования в сфере

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства

Топливно-энергетический комплекс района включает в себя 5 предприятий различных форм собственности АО «Газпром газораспределение Краснодар», ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», АО «Россети Кубань», ПАО «ТНС энерго Кубань», ООО « Брюховецкий тепловые сети».

В жилищно-коммунальном хозяйстве района услугу по водоснабжению, водоотдению и вывозу твердых коммунальных отходов оказывают 8 предприятий и организаций.

Услуги топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования Брюховецкий район оказываются во всех населенных пунктах района.

Услуга по теплоснабжению населению оказывается теплоснабжающим предприятием ООО «Брюховецкий тепловые сети» от 5 котельных в трех населенных пунктах района: ст. Брюховецкая, ст. Батуринская, ст. Чепигинская. Теплоснабжение потребителей осуществляется в основном от котельных, состояние которых в значительной степени определяется изношенностью теплогенерирующего оборудования. Все котельные работают на природном газе. Всего в режиме производства тепловой энергии работают 52 котельные, в том числе: муниципальных – 47 котельных (из них: управления образования – 31, здравоохранения – 4, физкультуры и спорта – 3, ведомственных – 9), в аренде организаций ЖКХ - 5 котельных.

Протяженность тепловых сетей в районе 27,42 км., из них 17,4 км. муниципальные. Средний уровень износа котельных составляет 68%, а тепловых сетей 73%. При этом сохраняется устойчивая динамика к общему «старению» основных фондов в теплоэнергетике.

Подавляющее большинство котельных (оборудования котельных) и тепловых сетей было построено (установлено) более 20 - 25 лет назад, что означает не только низкий уровень их технического состояния, но и высокую отсталость существующих мощностей от современных аналогов, предназначенных для производства и передачи тепловой энергии.

Имеющие место отдельные инвестиции в строительство новых взамен старых тепловых мощностей и сетей носят незначительный характер и не могут переломить общую динамику по ежегодному «устареванию» основных фондов.

Без принятия действенных мер по строительству (реконструкции) источников теплоснабжения и тепловых сетей взамен физически и морально устаревших будут сохраняться высокий уровень аварийной опасности, увеличиваться задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

Протяженность сетей газоснабжения в районе составляет более 1 тыс. км, в том числе надземных газопроводов 545 км и подземных газопроводов 474 км.

Уровень обеспеченности природным газом составляет 98,6%, в том числе и баллонным газом. Газоснабжение населения осуществляется от пяти газораспределительных станций, с проектной мощностью станций 47,1 тыс м3/час. Четыре газораспределительные станции имеют свободные мощности для новых подключений, но, в пиковые нагрузки фактическая производительность ГРС ст. Переясловская превышает паспортную более чем в два раза.

Это препятствует реализации инвестиционных проектов на территории Переясловского сельского поселения, а так же не позволяет стабильно обеспечить сетевым газом домовладения и осуществлять новые подключения к сети газораспределения построенные домовладения.

На территории Переясловского сельского поселения муниципального образования Брюховецкий район выделены земельные участки под ИЖС в микрорайоне «Восточный»: по ул. Молодежной земельных участков – 18, жилых домов – 8, из них – 2 в стадии строительства и ул. Солнечной земельных участков – 24, жилых домов – 5. Суммарный максимальный часовой расход газа на указанных выше потребителей составит 126 м3/ час.

На территории района газифицировано 27 населенных пунктов, что составляет 89,9%. Остаются не газифицированными следующие населенные пункты: х. Привольный, х. Рогачи, х. Красная Звезда, х. Сопова Балка, п. Встречный, х. Зозова Балка.

Для обеспечения электроснабжения населения на территории района построено более 1687,3 км., (ВЛ-10 КВ 796, 83 км, ВЛ – 0,4 КВ 890, 47 км). Во всех населенных пунктах имеются сети электроснабжения.

Насущной проблемой топливно-энергетического комплекса района является высокая степень износа основных средств энергетики, созданных в советский период. Следствием этого является низкая эффективность, растущая аварийность и высокие риски, что отрицательно сказывается на конкурентоспособности экономики, негативно влияет на качество жизни населения и техногенные угрозы.

Базовыми направлениями развития ТЭК остаются:

использование природного газа в связи с его более высокой конкурентоспособностью по сравнению с другими энергоносителями;

энергосбережение и повышение эффективности использования энергии;

предоставление качественного централизованного теплоснабжения и сокращение потерь тепловой энергии;

развитие электрификации экономики на базе передовых технологий.

Реализация подпрограммы «Комплексное развитие топливно-энергетического комплекса на территории муниципального образования Брюховецкий район» позволит обеспечить рост темпов газификации в районе, позволит улучшить качество теплоснабжения населения и реализовать мероприятия направленные на модернизацию объектов теплоснабжения, находящихся как в муниципальной собственности, так и эксплуатируемых специализированными предприятиями, также ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения.

В муниципальном образовании Брюховецкий район все населенные пункты и население обеспечено централизованным водоснабжением на 99,3%.

Общая протяженность водопроводных сетей по району составляет 488,6 км. Износ водопроводных сетей составляет 53,4%. Фактические потери по муниципальному образованию Брюховецкий район составляют 32,16 %. На территории района имеется 43 водонапорные башни, в том числе аварийных и нуждающихся в реконструкции 10 штук, что составляет 23,3%.

Снижение износа водопроводных сетей происходит благодаря комплексному подходу по замене водопроводных сетей.

С 2016 года по 2025 год всего в районе заменено ветхих водопроводных сетей 259,94 км., что составляет 51,2 % от общей протяженности.

Тарифы водоснабжающих организаций для населения составляют:

В Брюховецком, Переясловском и Свободненском сельских поселениях ресурсоснабжающей организацией является ООО «Брюховецкое водопроводное хозяйство», тариф для населения с 1 июля 2025 года составляет - 33,53 рублей.

В Новосельском сельском поселении для муниципального бюджетного учреждения «Сервис – Новое Село» утвержден тариф 23,86 рублей.

В Чепигинском сельском поселении для муниципального унитарного предприятия «Чепигинское» утвержден тариф для населения 36,68 рублей.

В Большебейсугском сельском поселении для муниципального унитарного предприятия «Коммунальник» утвержден тариф 34,61 рублей.

В Новоджерелиевском сельском поселении для муниципального унитарного предприятия «Исток» утвержден тариф 40,67 рублей.

В Батуринском сельском поселении для муниципального унитарного предприятия «Батуринский Исток» утвержден тариф в размере 34,61 рублей.

Основными проблемными вопросами по обеспечению холодной водой потребителей является необходимость реконструкции аварийных и строительства новых объектов водоснабжения (сетей водопровода, артезианских скважин, станций очистки и обеззараживания воды, резервуаров запаса чистой воды, водонапорных башен, водопроводных насосных станций).

Одной из проблем развития муниципальных образований Краснодарского края является неудовлетворительное канализование населенных пунктов. Из-за высокого физического износа очистных сооружений канализации (далее - ОСК) требуется проведение их капитального ремонта. В связи с тем, что ОСК не обеспечивают необходимого уровня качества очистки сточных вод, это приводит к ухудшению экологической обстановки на территории края.

Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. В результате увеличивается количество аварий и повреждений на один километр сетей, что не только является негативным социальным фактором, но и увеличивает затраты на восстановление основных фондов.

Для технического оснащения и перевооружения организаций жилищно-коммунального хозяйства Брюховецкого района требуются значительные финансовые ресурсы, которых отрасль не имеет. Низкие показатели финансово-хозяйственной деятельности организаций коммунального комплекса не позволяют решать вопросы привлечения кредитных ресурсов. В сложившейся ситуации решить проблему финансирования технического переоснащения организаций жилищно-коммунального хозяйства без государственной поддержки практически невозможно.

Одной из основных экологических проблем Краснодарского края является проблема обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО). Ежегодно в районе образуется около 15,6 тыс. тонн ТКО. В своем составе они содержат значительное количество компонентов, пригодных после соответствующей сортировки и переработки для повторного использования (вторичных материальных ресурсов).

На территории муниципального образования Брюховецкий район в ходе аукциона, проведенного министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края был определен региональный оператор, в лице АО «Мусороуборочная компания», который приступил к своей деятельности на территории района с 01 мая 2021 г.

На территории района основной сбор ТКО – мешочный и частично – посредством контейнеров.

Сбор и вывоз ТКО осуществляется согласно утвержденному графику. Охват абонентскими договорами на вывоз ТКО составляет порядка 90%.

С августа 2025 года ТКО собранные на территории муниципального образования Брюховецкий район транспортируют на полигон, рассположенный по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 51, 51А, зарегистрированный в соответствии с требованиями ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в Государственном реестре объектов размещения отходов под номером 23-00097-З-00086-150217.

Мероприятия муниципальной программы направлены на достижение темпов роста газификации в районе, улучшение качества теплоснабжения населения, реализация мероприятий направленных на модернизацию объектов теплоснабжения, находящихся как в муниципальной собственности, так и эксплуатируемых специализированными предприятиями, обеспечит своевременную реконструкцию аварийных и строительство новых объектов водоснабжения (сетей водопровода, артезианских скважин, станций очистки и обеззараживания воды, резервуаров запаса чистой воды, водонапорных башен, водопроводных насосных станций), позволить внедрить раздельный сбор ТКО на территории района, а также ослабят социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения.

В этой связи, исходя из поставленных в муниципальной программе целей и решаемых в ее рамках задач, а так же обособленности, приоритетности и актуальности направлений реализации муниципальной программы, выделены соответствующие подпрограммы.

1. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого показателя | Единица измерения | | Статус | Значение показателей | | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие топливно - энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства» на 2021-2026 годы | | | | | | | | | |
|  | Цель: комплексное и устойчивое развитие муниципального образования в сфере топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | | | | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Комплексное развитие топливно-энергетического комплекса на территории муниципального образования Брюховецкий район» | | | | | | | | | |
|  | Цель: комплексное развитие газо - , тепло – и электроснабжение на территории муниципального образования Брюховецкий район | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1: увеличение количества газифицированных населенных пунктов Брюховецкого района | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Количество подключенных домовладений к системе газоснабжения | шт. | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Строительство системы газопроводов высокого и низкого давления | км. | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2. | Задача 2: организация бесперебойного теплоснабжения предприятий и организаций, населения Брюховецкого района | | | | | | | | |  |
| 1.2. | Замена морально устаревшего оборудования на энергоэффективное | шт. | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1.3. | Задача 3: организация бесперебойного электроснабжения населения Брюховецкого района | | | | | | | | |  |
| 1.3.1 | Количество установленных современных приборов учета энергоресурсов | шт. | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | Доля расчета потребителей бюджетной сферы за потребленные коммунальные ресурсы по показателям приборов учета | % | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования Брюховецкий район» | | | | | | | | | |
|  | Цель: комплексное развитие систем водоснабжения и водоответведения на территории муниципального образования Брюховецкий район | | | | | | | | | |
| 2.1. | Задача 1: обеспечение повышения качества питьевой воды на территории муниципального образования Брюховецкий район | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | |
| 2.1.1 | | Доля населения, обеспеченного услугой централизованного водоснабжения, в общей численности населения Брюховецкого района | % | 3 | | 99,1 | | 99,15 | | 99,2 | | 99,25 | | 99,3 | | 99,5 | | |
| 2.1.2 | | Реконструкция и замена водопроводных линий | км. | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 2.1.3 | | Ремонт (реконструкция), замена водонапорных башен | шт. | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 2.1.4 | | Приобретение и установка частотных преобразователей | шт. | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 2.1.5 | | Приобретение глубинных насосов | шт. | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 2.2. | | Задача 2: обеспечение бесперебойного функционирования системы водоотведения на территории муниципального образования Брюховецкий район | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | | Доля населения, обеспеченного услугой централизованного водоответведения, в общей численности населения Брюховецкого района | % | 3 | | 99,1 | | 99,15 | | 99,2 | | 99,25 | | 99,3 | | 99,5 | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | |
| 2.2.2 | | Ремонт канализационных сетей | км | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 2.2.3 | | Ремонт канализационных колодцев | шт. | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 2.2.4 | | Ремонт (реконструкция) канализационных насосных станций | шт. | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Брюховецкий район» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель: обеспечение обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Брюховецкий район | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Задача 1: создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на которых осуществляется содержание, уборка и дезинфекция мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | | шт. | 3 | | 57 | | 57 | | 57 | | 54 | | 54 | | 54 | | |
| 3.2. | Задача 2: введение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 |
| 3.2.1 | Актуализация реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | | шт. | | 3 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | | 0 |
| 3.3. | Задача 3: организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Брюховецкий район | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Установка контейнеров для накопления (в том числе раздельному накоплению) твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Брюховецкий район | | шт. | | 3 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

Значение целевых показателей определяются на основании данных, представленных непосредственными исполнителями мероприятий.

Общий срок реализации муниципальной программы 2021 – 2026 годы. Программа реализуется в один этап.

1. Перечень и краткое описание подпрограмм

Муниципальная программа включает 3 подпрограммы, содержащие взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия.

1. Подпрограмма «Комплексное развитие топливно-энергетического комплекса на территории муниципального образования Брюховецкий район» (приложение 1 к настоящей муниципальной программе).

В рамках подпрограммы предусматривается организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение стабилизации газоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения населения на территории муниципального образования Брюховецкий район.

1. Подпрограмма «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования Брюховецкий район» (приложение 2 к настоящей муниципальной программе).

В рамках подпрограммы предусматривается организация и проведение мероприятий, направленных на улучшение качества водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Брюховецкий район.

1. Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Брюховецкий район» (приложение 3 к настоящей муниципальной программе).

В рамках подпрограммы предусматривается организация и проведение мероприятий, направленных обеспечение экологической безопасности, в том числе для защиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Брюховецкий район.

1. Обоснование ресурсного обеспечения

муниципальной программы

Реализация муниципальной программы предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования Брюховецкий район, краевого бюджета и внебюджетных источников.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы определены на основании финансирования аналогичных мероприятий в 2019 году на территории сельских поселений в рамках возложенных полномочий в части тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения, а также предложений исполнителей программных мероприятий администрации муниципального образования Брюховецкий район.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета муниципального образования Брюховецкий район.

Объемы финансирования муниципальной программы представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  подпрограммы | Источники  финансирования | Объем  финансирования, тыс. руб. | В том числе по годам | | | | | |
| 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | «Комплексное развитие топливно-энергетического комплекса на территории муниципального образования Брюховецкий район» | Местный бюджет | 924,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924,8 | 0 |
| Краевой бюджет | 10 404,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 404,2 | 0 |
| Федеральный бюджет | 11 247,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 247,8 | 0 |
| 2. | «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования Брюховецкий район» | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Брюховецкий район» | Местный бюджет | 5 157,24 | 550,0 | 620,0 | 427,64 | 1 800,0 | 1 659,6 | 100,0 |
| Краевой бюджет | 310,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,4 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого | | Местный бюджет | 6 082,04 | 550,0 | 620,0 | 427,64 | 1 800,0 | 2 584,4 | 100,0 |
| Краевой бюджет | 10 714,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 714,6 | 0 |
| Федеральный бюджет | 11 247,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 247,8 | 0 |
| Всего | 28 044,44 | 550,0 | 620,0 | 427,64 | 1 800,0 | 24 546,8 | 100,0 |

1. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основании типовой методики оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной нормативным правовым актом администрации муниципального образования Брюховецкий район.

1. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль ее выполнения

Общий контроль за выполнением мероприятий программы осуществляет администрация муниципального образования Брюховецкий район и Совет муниципального образования Брюховецкий район.

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы – заместитель главы муниципального образования Брюховецкий район, начальник управления по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район.

Координатор муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

разрабатывает в случае необходимости формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемый координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации муниципального образования Брюховецкий район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте администрации муниципального образования Брюховецкий район в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики, прогнозирования и потребительской сферы администрации муниципального образования Брюховецкий район (далее – управление экономики) заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы, утвержденные правовым актом администрации муниципального образования Брюховецкий район.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в управление экономики, прогнозирования и потребительской сферы администрации муниципального образования Брюховецкий район доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях в соответствии с требованиями, определенными нормативным актом администрации муниципального образования Брюховецкий район.

Заместитель главы

муниципального образования

Брюховецкий район Е.Д. Самарский