АДМИНИСТРАЦИЯ БАТУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01.04.2026                                                                            № 29-р
ст-ца Батуринская

О плане мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Батуринского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 

2026-2027 годов


В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Батуринского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов, в соответствии с приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»:


1.Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Батуринского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов (прилагается).


2.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.


3.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Батуринского
сельского поселения                                                                           А.В. Морозова
ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Батуринского сельского поселения

Брюховецкого района

от ____________ № ______
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 

Батуринского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов
	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственные
	Сумма финансирования (руб.)
	Источник финансирования (руб.)

	
	Муниципальное бюджетное учреждение «Батуринский сельский Дом культуры»

	1.
	Капитальный ремонт здания МБУ «Батуринский СДК» 
	2026
	Администрация Батуринского сельского поселения

Директор «МБУ Батуринский СДК» Н.В. Сошникова
	27756831,82

	Краевой бюджет

Местный бюджет

	2.
	Ремонт отопления
	2026
	Администрация Батуринского сельского поселения
	
	Местный бюджет

	3.
	Ремонт полов в зрительном зале

	2026
	Директор «МБУ Батуринский СДК» Н.В. Сошникова
	
	Местный бюджет

	
	Клуб х. Полтавский

	4.
	Ремонт пола в кабинете заведующей клубом х. Полтавский
	2026-2027
	Администрация Батуринского сельского поселения

Заведующая клубом 

х. Полтавский

В.А. Базик
	-
	Местный бюджет

	5.
	Приобретение дров 
	Сентябрь-октябрь 2026
	Администрация Батуринского сельского поселения

Заведующая клубом 

х. Полтавский

В.А. Базик
	-
	Местный бюджет


	
	Клуб п. Заря

	6.
	Приобретение дров 
	Сентябрь-октябрь 2026
	Администрация Батуринского сельского поселения

Заведующая клубом п.Заря 

Е.П.Корнева
	-
	Местный бюджет (руб.)

	7.
	Ремонт пола зрительного зала в клубе пос. Заря
	2026-2027
	Администрация Батуринского сельского поселения

Заведующая клубом п.Заря

Е.П.Корнева
	-
	Местный бюджет (руб.)


	МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф.Захарченко

	8.
	Проведение косметического ремонта подвального помещения (узел приема подачи тепловой энергии)
	летний период
	Заместитель директора по АХР
	3 000.00
	помощь спонсоров (руб.)

	9.
	Обучение ответственного по правилам технической эксплуатации тепловых установок
	август-сентябрь
	Директор
	5000.00
	Местный бюджет (руб.)

	10.
	Провести поверку: 2-х вычислителей количества тепла ВКТ-7; 2-х комплектов термометров сопротивления; 4-х расходомеров ВЭПС-40
	июнь-июль
	Заместитель директора по АХР
	70 000.00
	Местный бюджет (руб.)

	11.
	Проведение электроизмерительных работ силовой и осветительной электропроводки, испытание защитных средств, приобретение энергосберегающих ламп
	летний период
	Заместитель директора по АХР, рабочий по ремонту
	18000.00
	Местный бюджет (руб.)

	

МБД ДОУ ДСКВ № 21 «Ёлочка»

	12.
	Проверка системы отопления


	Август
	Заместитель заведующего по АХЧ- Сосновская Елена Сергеевна
	15000.00
	Муниципальный бюджет (руб.)

	13.
	Проверка счетчика горячей воды.


	2026 год
	Заместитель

заведующего по АХЧ- Сосновская Елена Сергеевна
	2000.00
	Муниципальный бюджет (руб.)

	14.
	Ремонт покрытия дорожек. 
	Июнь-Август 2026
	Заведующий 
М.П. Крайникова
	3200000.00
	Маслозавод Брюховецкий (спонсор)

	15.
	Проверка счетчика холодной воды.
	2026 год
	Заместитель заведующего по АХЧ- Сосновская Елена Сергеевна
	2000.00
	Муниципальный бюджет (руб.)

	МБДОУ № 23 «Теремок»

	16.
	Проверка отопления
	Сентябрь 2026
	Заведующий хозяйством 

Багинская Галина  Борисовна
	4 000.00
	Муниципальный бюджет (руб.)

	17.
	Замеры загазованности
	2026 год
	Заведующий хозяйством 

Багинская Галина 

 Борисовна
	4080.00
	Муниципальный бюджет (руб.)

	18.
	Замена сигнализатора  загазованности
	Сентябрь 2026
	Заведующий хозяйством 

Багинская Галина 

Борисовна
	5 000.00
	Муниципальный бюджет (руб.)

	19.
	Косметический ремонт  котельной
	Сентябрь 2026
	Заведующий хозяйством 

Багинская Галина 

Борисовна
	1 000.00
	Муниципальный бюджет (руб.)

	20.
	Обследование  дымоходов и  вентиляционных каналов
	Август 2026
	Заведующий хозяйством 

Багинская Галина 

Борисовна
	2 000.00
	Муниципальный бюджет (руб.)

	21.
	Электроизмерительные работы силовой и осветительной электропроводки, испытание защитных средств
	Август 2026
	Заведующий хозяйством 

Багинская Галина 

Борисовна
	4 800.00
	Муниципальный бюджет (руб.)

	22.
	Проверка  ПГ
	Август 2026
	Заведующий хозяйством 

Багинская Галина 

Борисовна
	
	Батуринская пожарная часть 


	МБДОУ «Огонек»

	23.
	Косметический ремонт здания внутри, побелка снаружи
	01.06.2026
	Заведующий хозяйством  Кириленко В.В.
	 
	Спонсорская помощь

	24.
	Ремонт пищеблока 
	01.06.2026
	Заведующий хозяйством  Кириленко В.В
	
	Спонсорская помощь


Глава Батуринского

сельского поселения                                                                                                                                                        А.В. Морозова

