Отчет общественной комиссии

об исполнении ведомственной целевой программы

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

на 2020 год.

1.Ответственный за реализацию ведомственной целевой программы ( далее программа) – администрация Чепигинского сельского поселения Брюховецкого района.

2.Срок проведения мониторинга по состоянию на 01.11.2020 год.

3.Наименование программы – « Формирование современной городской среды на 2018-2024 год».

4.Реквизиты нормативно правового акта, которым утверждена программа постановление администрации Чепигинского сельского поселения Брюховецкого района от 26.10.2017 год № 138.

5.Сроки и этапы реализации программы до 31.12.2024 года.

6.Степень достижения индикаторов целей и программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Индикатор цели | Плановое значение индикаторов цели 2020г. | Фактическое значение индикаторов цели2020г. | Причина отклонений2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» | 1010,0 тыс. руб. | 0 тыс.руб. | Выполнение показателей запланировано на 31.12.2024 год. |

В таблице предоставляется сопоставление плановых и фактических значений индикаторов цели за отчетный год. При наличии отклонений приводятся причины отклонений, в том числе с учетом внешних факторов и рисков, выявленных на стадии разработки программы.

7. Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия программы 2020 г. |  | Расходы на реализацию программы, тыс.руб. |  | Причина отклонения |
| 1 | 2020г. | план 2020г. | факт2020г.  | план 2020г. | факт 2020г. |
| 2 | Благоустройство парковой зоны (сквера) на въезде в ст. Чепигинская вокруг планера самолета Л-39, установленного в честь земляков летчиков | 1010,0тыс.руб. | 0тыс.руб. | 1010,0 тыс.руб. | 0тыс.руб. |

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии |  Н.Н. Шинкаренко |
| Члены комиссии: |  |
| Начальник общего отдела |  М.П. Билько |
| Начальник финансового отдела |  И.А. Тарасенко |
| Инспектор администрации |  С.Н. Процай |
| Юрисконсульт МБУ СДК «Чепигинский» |  О.В. Шинкаренко |
| Директор МУП « Чепигинский» |  Т.И. Храменкова |
| Председатель ТОС |  Г.Н. Иванец |