АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕПИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01.04.2026                                                                            № 31-р
ст-ца Чепигинская
О плане мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Чепигинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 

2026-2027 годов


В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Чепигинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов, в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий район от 11 апреля 2025 года № 443 «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования Брюховецкий район к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов»:


1.Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Чепигинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов (прилагается).


2.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.


3.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава

 Чепигинского сельского поселения

 Брюховецкого района                              
                                Н.Н. Шинкаренко

Приложение
УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Чепигинского сельского поселения

Брюховецкого района

от ____________ № ______
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 

Чепигинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов
1. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

	№

п/п
	Виды аварий
	Отопительный период
	Количество аварий

	1
	Размораживание внутренних систем теплоснабжения
	2023-2024 г.г.

2024-2025 г.г.

2025-2026 г.г.
	0

0

0

	2
	Авария на наружных сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения
	2023-2024 г.г.

2024-2025 г.г.

2025-2026 г.г.
	0

0

0

	3
	Авария на наружных сетях теплоснабжения без отключения теплоснабжения
	2023-2024 г.г.

2024-2025 г.г.

2025-2026 г.г.
	0

0

0

	4
	Авария, снижение температурного режима на период, превышающий установленного регламентом
	2023-2024 г.г.

2024-2025 г.г.

2025-2026 г.г.
	0

0

0

	5
	Авария, снижение параметров давления теплоносителя
	2023-2024 г.г.

2024-2025 г.г.

2025-2026 г.г.
	0

0

0

	
	
	
	

	№

п/п
	Случаи обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой услуги
	Отопительный период
	Количество жалоб

	
	-Снижение качества предоставляемой коммунальной услуги отопление 
	2023-2024 г.г.

2024-2025 г.г.

2025-2026 г.г.
	0

0

0

	
	Температурный график
	Отопительный период
	Объем отпускаемой тепловой энергии

	
	95/70 °С
	2023-2024 г.г.

2024-2025 г.г.

2025-2026 г.г.
	24817,49 Гкал

23055,15 Гкал

22904,08 Гкал


2. Организационные мероприятия

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственные
	Сумма финансирования (тыс. руб.)
	Источник финансирования (руб.)

	
	Муниципальное бюджетное учреждение «Чепигинский сельский Дом культуры»



	1.
	Обследование дымоходов перед отопительным сезоном
	До 01.09.2026         
	Администрация Чепигинского сельского поселения
	12,0
	Местный бюджет

	2.
	Ремонт ступеней входа

	Август 2026
	Администрация Чепигинского сельского поселения

Директор «МБУ Чепигинский СДК» С.В. Печеный
	25,00

	Местный бюджет

	
	
	
	
	
	

	
	                                                                                    Клуб п. Раздольный

	1.
	Проверка сигнализаторов загазованности 
	2026-2027
	Администрация Чепигинского сельского поселения

Заведующая клубом 


	34,0
	Местный бюджет

	2.
	Ремонт канализации
	август 2026 
	Администрация Чепигинского сельского поселения

Заведующая клубом 


	25,00
	Местный бюджет

	3.
	Замена подводящего водопровода к зданию
	август 2026 
	Администрация Чепигинского сельского поселения

Заведующая клубом 


	25,00
	Местный бюджет

	
	Клуб п. Лиманский

	1.
	Ремонт косметический СДК
	Июль 2026
	Администрация Чепигинского сельского поселения

Заведующая клубом 

п. Лиманский

	30,00
	Местный бюджет


	2.
	Проверка сигнализаторов загазованности 
	 до 01.09.2026
	Администрация Чепигинского сельского поселения

Заведующая клубом 


	34,0
	Местный бюджет

	3.
	Ремонт входной двери
	Июль 2026
	Администрация Чепигинского сельского поселения

Заведующая клубом 


	10,0
	Местный бюджет


	
	МБОУ ООШ № 16

	1.
	Косметический ремонт классов, спортзала, рекреаций 
	июнь- август 2026
	Директор                     А. Л. Махновский
	-
	Привлеченные средства

	2.
	Осмотр, профилактические и ремонтные работы по подготовке сантехнического оборудования (проверка работы умывальников, сантехнического оборудования мест общего пользования) инвентаризация водонапорной арматуры стояков, подтяжка хомутов крепления сливных труб,

Осмотр, восстановление плитки на стенах в помещениях общего пользования в местах ее отслоения
	летний период
	Директор                     А. Л. Махновский
	15,00
	Местный бюджет 

	МБОУ СОШ № 8 им. А. Демина

	1.
	Косметический ремонт классов, спортзала, рекреаций 
	июнь- август 2026
	Зам. Директора по АХЧ Е.П. Белик
	-
	Привлеченные средства

	2.
	Осмотр, профилактические и ремонтные работы по подготовке сантехнического оборудования (проверка работы умывальников, сантехнического оборудования мест общего пользования) инвентаризация водонапорной арматуры стояков, подтяжка хомутов крепления сливных труб,

Осмотр, восстановление плитки на стенах в помещениях общего пользования в местах ее отслоения
	летний период
	Зам. Директора по АХЧ Е.П. Белик
	15,00
	Местный бюджет 

	

	
МБД ДОУ детский сад № 33 «Ручеек»

	1.
	Приобретение песка

	Август
	Заместитель заведующего по АХЧ- Семенова Н.Н
	0,5
	Внебюджетные средства 

	2.
	Техническое обслуживание газового оборудования

	До 01.10.2026 год
	Заведующий 
Власенко Л.Л
	6,00
	Местный бюджет

	3.
	Опрессовка системы отопления
	До 01.10.2026 год
	Заведующий 
Власенко Л.Л
	2,00
	Местный бюджет

	4.
	Проверка счетчика холодной воды.
	2026 год
	Заместитель заведующего по АХЧ- Семенова Н.Н
	2,00
	Местный бюджет

	5.
	Оклейка окон
	До 01.10.2026 год
	Заместитель заведующего по АХЧ- Семенова Н.Н
	2,00
	Внебюджетные средства

	МБДОУ детский сад № 14 «Теремок»

	1.
	Приобретение песка


	Август
	Заведующий Горева Г. В.
	1,5
	Внебюджетные средства 

	2.
	Техническое обслуживание газового оборудования


	До 01.10.2026 год
	Заведующий Горева Г. В.
	10,00
	Местный бюджет

	3.
	Опрессовка системы отопления
	До 01.10.2026 год
	Заведующий Горева Г. В.
	2,00
	Местный бюджет

	4.
	Оклейка окон
	До 01.10.2026 год
	Заведующий Горева Г. В.
	2,00
	Внебюджетные средства


	МБДОУ детский сад № 32 «Бережок»

	1.
	Приобретение песка


	Август
	Заведующий Сторчак Ю.А.
	1,5
	Внебюджетные средства 

	2.
	Техническое обслуживание газового оборудования


	До 01.10.2026 год
	Заведующий Сторчак Ю.А.
	10,00
	Местный бюджет

	3.
	Опрессовка системы отопления
	До 01.10.2026 год
	Заведующий Сторчак Ю.А.
	2,00
	Местный бюджет

	4.
	Оклейка окон
	До 01.10.2026 год
	Заведующий Сторчак Ю.А.
	2,00
	Внебюджетные средства

	5.
	Текучий ремонт групповой ячейки
	До 01.10.2026 год
	Заведующий Сторчак Ю.А.
	15,00
	Местный бюджет

	МБДОУ детский сад № 13 «Одуванчик»

	1.
	Приобретение песка


	Август
	Заведующий Полтавец Н.А
	1,8
	Привлеченные средства

	2.
	Приобретение хозяйственного инвентаря


	До 01.10.2026 год
	Заведующий Полтавец Н.А
	5,00
	Привлеченные средства

	3.
	Опрессовка системы отопления
	До 01.10.2026 год
	Заведующий Полтавец Н.А
	2,00
	Местный бюджет

	4.
	Оклейка окон
	До 01.10.2026 год
	Заведующий Полтавец Н.А
	2,00
	Привлеченные средства

	5.
	Текучий ремонт групповой ячейки
	До 01.10.2026 год
	Заведующий Полтавец Н.А
	15,00
	Привлеченные средства

	
	
	
	
	
	


	
Администрация Чепигинского сельского поселения

	1.
	Приобретение песка для устранения скользкости в зимний период


	До 01.10.2026 год
	Н.Н. Шинкаренко
	50,00
	Местный бюджет

	2.
	Приобретение соли для устранения скользкости в зимний период


	До 01.10.2026 год
	Н.Н. Шинкаренко
	5,00
	Местный бюджет

	3.
	Опрессовка системы отопления
	До 01.10.2026 год
	Н.Н. Шинкаренко
	6,00
	Местный бюджет

	4.
	Закупка гравия и ремонт дорог всех населенных пунктов
	2026 год
	Н.Н. Шинкаренко
	1000,00
	Местный бюджет

	5.
	Замена оконных блоков в здании администрации
	До 01.10.2026 год
	Н.Н. Шинкаренко
	200,00
	Местный бюджет

	
	Итого по поселению
	
	
	1555,3
	

	
	местный бюджет
	
	
	1522,0
	

	
	привлеченные средства
	
	
	23,8
	

	
	внебюджетные средства
	
	
	9,5
	


Глава

 Чепигинского сельского поселения

 Брюховецкого района                              
                                                                                                               Н.Н. Шинкаренко

